# 新启天主系统总体架构设计

版本：2026-05-07

## 1. 架构定位

新系统的目标不是长期作为 ACC 和新智慧的中间层，也不是简单套壳。它要成为新的主业务系统，拥有自己的账号、权限、流程、数据库、计费规则、财务账本和运营页面。本阶段不再以“复刻 XQT/ACC”为目标，而是从零开发两套客户流程：客户卖货流程和客户自己制单流程。

ACC 和新智慧在架构中的定位如下：

| 旧系统 | 当前条件 | 在新系统中的作用 | 长期关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新智慧 XQT | 无源码，有页面和请求样本 | 作为客户卖货流程的页面、筛选、仓配、财务和账单对照样本 | 只做参考，不作为运行依赖 |
| ACC | 有源码 | 作为客户自己制单流程的下单、面单、轨迹、余额和费用对照样本 | 只做参考，不作为运行依赖 |
| 新系统 | 已有代码和数据库底座 | 统一业务入口、统一主数据库、统一权限和财务闭环 | 目标主系统 |

核心结论：

- 新系统上线后，业务数据应以主库为准。

- XQT 只对照客户卖货流程，ACC 只对照客户自己制单流程。

- ACC 和新智慧只作为对照来源，不作为长期运行依赖。

- 没有历史数据接入时，通过双系统人工对照、页面字段采集、接口样本和对照用例逐步验证新流程口径。

## 2. 总体目标

### 2.1 业务目标

- 从零开发客户卖货流程，对照 XQT 的页面、筛选、仓配、财务请求和业务口径。

- 从零开发客户自己制单流程，对照 ACC 的 API 下单、面单、轨迹、余额和费用逻辑。

- 把两套流程的共同能力沉淀成统一的订单、运单、仓库、费用、账单、核销、账本模型。

- 针对痛点做提升，包括权限审计、自动对账、费用追溯、财务闭环、状态可解释和人工对照验证。

### 2.2 技术目标

- 采用模块化单体作为 MVP 架构，避免过早拆微服务。

- PostgreSQL 作为主数据库，所有业务表带 tenant_id，并用 RLS 做数据库层租户隔离。

- Spring Boot API 提供统一服务层，Vue 管理后台提供主操作入口。

- 通过 external_* 表保存外部系统样本、字段映射、对象映射和对照结果，避免外部字段污染主业务模型。

- 财务模型分层：业务费用行、客户账单、供应商账单、收付款、核销、正式账本各自独立。

### 2.3 非目标

- MVP 阶段不直接拆成多服务。

- 不把新智慧作为实时写入目标。

- 不把 ACC 数据库结构照搬成主系统结构。

- 不依赖抓取到的接口直接承载生产写操作。

- 不承诺在未完成对照验证前完全覆盖所有旧系统历史边界条件。

## 3. 架构原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 主库优先 | 新系统业务状态以 PostgreSQL 主库为准 |
| 租户隔离 | 所有业务表带 tenant_id，数据库启用 RLS |
| 模块化单体 | 先清晰划分模块边界，再根据压力和团队规模拆分 |
| 对照样本隔离 | ACC/XQT 字段进入 external_* 映射层，不直接侵入核心表 |
| 财务分层 | charges 不等于账单，账单不等于正式账本 |
| 可追溯 | 费用、审核、核销、过账、外部请求样本都保留证据 |
| 可对照 | 两套流程必须能按页面、接口、字段、金额、状态做差异检查 |
| 可替换 | ACC/XQT 对照层只服务验证，主系统模块完成后逐步归档 |

## 4. 总体架构图

PDF 版本：system-architecture.pdf

flowchart TB
  subgraph access["访问层"]
    user["内部员工<br/>财务 / 操作 / 管理员"]
    web["Vue 运营后台<br/>apps/web"]
  end

  subgraph api["应用层"]
    gateway["Spring Boot API<br/>apps/backend"]
    auth["认证与权限<br/>Spring Security / auth / admin"]
    seller["客户卖货流程<br/>对照 XQT"]
    document["客户自己制单流程<br/>对照 ACC"]
    modules["共用领域模块<br/>主数据 / 运单 / 仓库 / 财务"]
    reference["对照参考层<br/>XQT samples / ACC rules"]
    jobs["异步任务入口<br/>导入 / 对账 / 轨迹 / 通知"]
  end

  subgraph data["数据层"]
    pg["PostgreSQL 主库<br/>tenant_id + RLS"]
    redis["Redis<br/>任务队列 / 重试 / 短缓存"]
    files["对象存储<br/>导入文件 / 导出报表 / 对账证据"]
  end

  subgraph coredb["主库核心数据"]
    base["基础治理<br/>租户 / 用户 / 角色 / 权限 / 审批 / 审计"]
    master["主数据<br/>客户 / 供应商 / 渠道 / 服务 / 费用类型"]
    ops["业务履约<br/>订单 / 运单 / 箱 / 仓库 / 轨迹"]
    billing["计费财务<br/>费用 / 账单 / 核销 / 收付款 / 账户"]
    ledger["正式账本<br/>过账批次 / 复式分录 / 冲销调整"]
    flows["流程配置<br/>business_flows / customer_direction"]
    external["对照映射<br/>external_* / comparison_cases"]
  end

  subgraph referenceSources["对照来源"]
    xqt["XQT 新智慧<br/>卖货流程页面 / 请求 / 表单"]
    acc["ACC<br/>制单流程源码 / API / 旧逻辑"]
  end

  user -->|"HTTPS"| web
  web -->|"REST API + Bearer Token"| gateway
  gateway --> auth
  gateway --> seller
  gateway --> document
  gateway --> modules
  modules --> jobs

  auth --> pg
  seller --> pg
  document --> pg
  modules --> pg
  reference --> pg
  jobs --> pg
  jobs --> redis
  jobs --> files

  pg --> base
  pg --> master
  pg --> ops
  pg --> billing
  pg --> ledger
  pg --> flows
  pg --> external

  xqt -. "卖货流程对照" .-> reference
  acc -. "制单流程对照" .-> reference
  reference -. "字段、状态、规则映射" .-> external
  external -. "验证后沉淀" .-> seller
  external -. "验证后沉淀" .-> document
  external -. "验证后沉淀" .-> modules

## 5. 运行组件

| 组件 | 路径 | 技术 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web 前端 | apps/web | Vue 3, Vite | 登录、运营后台、财务/订单/系统页面 |
| API 服务 | apps/backend | Java 17, Spring Boot | 统一 REST API、认证、权限、业务查询 |
| 旧 API 原型 | apps/api | Fastify, TypeScript | 前期验证用，后续由 Spring Boot 逐步替代 |
| 共享包 | packages/shared | TypeScript | 前后端共享枚举和类型 |
| 主数据库 | db/migrations, db/seeds | PostgreSQL 16 | 主业务数据、RLS、账本、权限、外部映射 |
| 缓存和任务 | infra/docker-compose.yml | Redis 7 | 后台任务、导入、重试、异步对账 |
| ACC 对照层 | apps/backend/src/main/java/.../reference/acc | Java/源码阅读/样本录入 | 为客户自己制单流程提供规则和接口对照 |
| XQT 对照层 | apps/backend/src/main/java/.../reference/xqt | Java HTTP client/样本录入 | 为客户卖货流程提供页面、字段和财务对照 |

## 6. 代码分层

当前代码按以下层次组织：

apps/web
  src/App.vue
  src/styles.css

apps/api
  src/server.ts
  src/auth.ts
  src/routes/auth.ts
  src/routes/admin.ts
  src/routes/unified-orders.ts
  src/routes/unified-finance.ts
  src/routes/acc.ts
  src/routes/system.ts
  src/adapters/acc-adapter.ts
  src/adapters/xqt-adapter.ts
  src/adapters/system-adapter.ts

apps/backend
  pom.xml
  src/main/java/com/xqt/saas
  src/main/resources/application.yml

packages/shared
  src/index.ts

db
  migrations/*.sql
  seeds/*.sql

infra
  docker-compose.yml

Spring Boot 目标演进方向：

apps/backend/src/main/java/com/xqt/saas
  auth/
  modules/
    admin/
    business-flows/
    seller/
    document/
    master-data/
    orders/
    warehouse/
    finance/
    reconciliation/
    ledger/
    external-mapping/
  reference/
    acc/
    xqt/
  jobs/
  db/

MVP 阶段允许保留 apps/api 作为原型和对照，但新后端开发以 apps/backend 的 Spring Boot 模块化单体为准。

## 7. 领域模块

### 7.1 认证与权限中心

职责：

- 内部员工登录、登出、会话撤销。

- 角色、权限、用户授权。

- 登录审计、操作审计。

- 后续扩展客户门户账号和 API 凭证。

核心表：

- users

- roles

- permissions

- user_roles

- role_permissions

- user_sessions

- auth_login_events

- audit_logs

- customer_accounts

- api_credentials

当前接口：

| API | 说明 |
| --- | --- |
| POST /api/auth/login | 登录 |
| GET /api/auth/me | 当前用户 |
| POST /api/auth/logout | 退出登录 |
| /api/admin/users | 用户 CRUD，维护角色绑定并记录操作人 |
| /api/admin/roles | 角色 CRUD，维护权限绑定并记录操作人 |
| GET /api/admin/permissions | 权限列表 |
| GET /api/admin/audit-logs | 操作审计日志 |
| GET /api/business-flows | 两套业务流程配置 |
| /api/seller/orders | 客户卖货订单 CRUD |
| /api/document/orders | 客户自己制单订单 CRUD |

### 7.2 主数据中心

职责：

- 客户、供应商、承运商、渠道、服务产品、费用类型统一维护。

- 把 XQT 卖货对照和 ACC 制单对照里的客户、供应商、费用名映射到主系统标准对象。

- 支撑报价、下单、账单和对账。

核心表：

- customers

- partners

- partner_accounts

- carriers

- channels

- services

- service_channel_links

- charge_items

- customer_contacts

- customer_settlement_profiles

- tags

- entity_tags

### 7.3 订单、运单与仓库履约

职责：

- 客户订单、运单、箱、申报、仓库收货、拣货、装车、托盘和扫描事件。

- 支撑客户卖货流程的仓配履约，以及客户自己制单流程的发货履约。

- 形成后续财务计费、对账、利润核算的业务依据。

核心表：

- orders

- order_lines

- shipments

- shipment_order_links

- cartons

- declarations

- warehouses

- addresses

- warehouse_receipts

- warehouse_receipt_items

- picklists

- picklist_items

- ladings

- lading_items

- pallets

- pallet_items

- scan_events

当前接口：

| API | 说明 |
| --- | --- |
| GET /api/orders | 当前统一订单视图，后续按 customerDirection 汇总两套流程 |

目标接口边界：

- /api/orders/*

- /api/seller/*

- /api/document/*

- /api/shipments/*

- /api/cartons/*

- /api/warehouses/*

- /api/scans/*

### 7.4 计费与规则引擎

职责：

- 管理客户价、供应商成本价、附加费、燃油、偏远、低消、分抛、敏感品等规则。

- 根据订单、箱、渠道、客户合同和规则版本生成标准费用行。

- 保留规则快照，支持月底复盘。

核心表：

- contracts

- rate_cards

- rate_card_lines

- rule_versions

- charge_rules

- fuel_surcharge_rates

- remote_zones

- charges

- charge_audit_events

- charge_adjustments

- shipment_charge_snapshots

关键原则：

- charges 是业务费用行，不是正式账本。

- 每条费用要能追溯来源、规则、操作人和外部样本。

- 改价、冲销、补收必须进入审批和审计。

### 7.5 财务中心

职责：

- 客户应收、供应商应付、收付款、核销、发票、账户流水、利润快照。

- 支撑两套流程共用财务中心；卖货流程对照 XQT 财务页面，制单流程对照 ACC 费用和余额口径。

- 在业务费用和正式账本之间建立清晰边界。

核心表：

- customer_invoices

- customer_invoice_lines

- payments

- receivable_settlements

- receivable_settlement_lines

- partner_invoices

- partner_invoice_lines

- partner_payments

- payable_settlements

- payable_settlement_lines

- tax_invoices

- financial_accounts

- financial_account_records

- profit_snapshots

当前接口：

| API | 说明 |
| --- | --- |
| GET /api/finance/dashboard | 卖货流程、制单流程、本地财务汇总视图 |
| GET /api/finance/overview | 本地财务概览 |
| GET /api/finance/branches | 分公司列表 |
| GET /api/finance/painpoint-map | 痛点覆盖映射 |

目标接口边界：

- /api/finance/receivables/*

- /api/finance/payables/*

- /api/finance/accounts/*

- /api/finance/settlements/*

- /api/finance/tax-invoices/*

- /api/finance/profit/*

### 7.6 对账与账本

职责：

- 导入供应商账单和渠道账单。

- 自动匹配费用行、运单、追踪号、客户参考号和金额。

- 差异进入人工处理。

- 正式财务结果进入不可变复式账本。

核心表：

- carrier_bill_imports

- carrier_bill_lines

- fee_mapping_dictionary

- reconciliation_results

- reconciliation_cases

- ledger_accounts

- ledger_transactions

- ledger_entries

- posting_batches

关键原则：

- 对账结果可以修正，正式账本不可直接修改。

- 已过账数据只能通过冲销或调整分录处理。

- 导入文件和导入行必须具备幂等键，避免重复入账。

### 7.7 外部对照中心

职责：

- 保存 XQT 和 ACC 对照来源定义。

- 保存页面/API 模块、字段映射、请求样本、响应结构。

- 保存主系统对象和外部对象的映射关系。

- 保存人工对照用例和对照结果。

核心表：

- external_systems

- external_modules

- external_field_mappings

- external_object_refs

- external_payload_snapshots

- comparison_cases

对照策略：

| 来源 | 方法 | 产物 |
| --- | --- | --- |
| XQT 页面/API | 页面观察、表单字段记录、只读请求抓取 | 客户卖货流程的页面、筛选、仓配和财务口径对照 |
| ACC 源码/API | 读源码、读 SQL、读业务条件、读旧 API body | 客户自己制单流程的下单、面单、轨迹、余额和费用对照 |
| 双系统对照 | 同一业务在旧系统和新系统分别操作 | comparison_cases、差异清单、修正记录 |

安全要求：

- XQT 采集阶段只做读取和页面观察。

- 不提交、不保存、不修改 XQT 生产数据。

- 外部系统真实账号、密码、Cookie 不进入代码库。

### 7.8 异步任务与幂等

职责：

- 账单导入、对账、批量计算、轨迹同步、保险回调、通知等异步流程。

- 任务重试、失败记录、死信和幂等控制。

核心表：

- background_jobs

- background_job_attempts

- idempotency_keys

- import_file_fingerprints

目标运行方式：

API 写入 background_jobs
  -> Redis 队列唤醒 worker
  -> worker 设置 tenant context
  -> 执行业务任务
  -> 写入结果、尝试记录、审计日志

## 8. 数据架构

### 8.1 数据分层

| 层级 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 租户层 | tenants, RLS policy | 所有业务数据的隔离边界 |
| 基础层 | 用户、权限、组织、审批、审计 | 平台治理能力 |
| 主数据层 | 客户、供应商、渠道、服务、费用类型 | 业务标准字典 |
| 交易层 | 订单、运单、箱、仓库、轨迹 | 履约事实 |
| 计费层 | 规则、价卡、费用行、费用快照 | 业务金额计算 |
| 财务层 | 账单、收付款、核销、发票 | 财务过程 |
| 账本层 | 交易、分录、过账批次 | 正式不可变账务 |
| 流程层 | business_flows, customer_direction | 卖货流程和制单流程 |
| 对照层 | external_*, comparison_cases | XQT/ACC 对照证据 |

### 8.2 租户隔离

数据库隔离策略：

- 业务表包含 tenant_id。

- 表启用 Row Level Security。

- API 在事务内设置 app.current_tenant_id。

- RLS policy 使用当前租户设置判断读写权限。

- 登录、迁移、后台管理等特殊场景使用受控 service role。

### 8.3 主键和编号

- 技术主键统一使用 UUID。

- 业务编号独立保存，例如 order_no、shipment_no、invoice_no、settlement_no。

- 外部系统编号进入 external_object_refs，或者进入业务表的 source/external_id 字段。

- 不使用 ACC 或新智慧的 ID 作为主系统主键。

### 8.4 金额和币种

- 金额字段使用 numeric，不使用浮点数。

- 业务费用保留原币。

- 正式账本需支持本位币和原币。

- 汇率、记账汇率、合同汇率要分清来源。

## 9. 核心数据流

### 9.1 登录与权限流

用户输入租户、用户名、密码
  -> POST /api/auth/login
  -> 查询 users、roles、permissions
  -> 校验 password_hash
  -> 写 user_sessions 和 auth_login_events
  -> 返回 signed token
  -> 前端请求携带 Authorization
  -> requireAuth 校验 token 和 session
  -> requirePermission 校验权限码
  -> 业务 SQL 设置 app.current_tenant_id

### 9.2 下单到费用流

订单/运单/箱录入
  -> 主数据校验
  -> 风险和渠道规则判断
  -> 费率规则引擎计算
  -> 生成 charges
  -> 锁定费用
  -> 进入客户账单或供应商账单
  -> 收付款和核销
  -> 正式过账到 ledger

### 9.3 客户卖货流程，对照 XQT

卖货客户创建订单或发货计划
  -> 仓库收货 / 拣货 / 装箱 / 出库
  -> 运单和箱级履约
  -> 生成客户应收、供应商应付和利润快照
  -> 客户账单、供应商账单、核销、过账
  -> 通过 XQT 页面字段和只读请求做人工对照
  -> comparison_cases 记录差异和修正

XQT 对照资料流：

XQT 页面观察和只读请求采集
  -> external_modules 登记页面和接口
  -> external_payload_snapshots 保存脱敏样本
  -> external_field_mappings 建立字段映射
  -> 主系统实现卖货流程表单、列表和查询
  -> comparison_cases 人工对照
  -> 差异修正
  -> 主系统卖货流程成为正式入口

### 9.4 客户自己制单流程，对照 ACC

客户 API 下单 / 批量导入 / 内部快速制单
  -> 校验客户、服务、地址、申报和风控
  -> 运费试算和余额校验
  -> 生成订单、运单、箱和面单
  -> 轨迹查询和状态回传
  -> 预扣费、充值、账单和核销
  -> 通过 ACC 源码/API body/状态码做人工对照
  -> comparison_cases 记录差异和修正

ACC 对照资料流：

阅读 ACC 源码和旧 API
  -> 识别下单、面单、轨迹、余额、费用规则
  -> 建立主系统字段和规则映射
  -> 新模块实现制单流程能力
  -> 单据、面单、轨迹和金额对照
  -> ACC 对照层归档

## 10. API 架构

### 10.1 当前 API 分组

| 分组 | 路由 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 健康检查 | /api/health, /actuator/health | Spring Boot 已有 |
| 认证 | /api/auth/* | Spring Boot 已有基础登录/登出/当前用户 |
| 管理 | /api/admin/* | Spring Boot 已有用户/角色/权限查询 |
| 统一订单 | /api/orders | 当前 Fastify 原型已有，待迁入 Spring Boot |
| 统一财务 | /api/finance/* | 当前 Fastify 原型已有，待迁入 Spring Boot |
| ACC 对照 | /api/acc/* | 当前 Fastify 原型已有，仅作为制单流程对照 |
| 系统兼容 | /api/sys/* | 当前 Fastify 原型已有，后续按需迁移 |

### 10.2 目标 API 分组

| 分组 | 路由前缀 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础管理 | /api/admin/* | 用户、角色、权限、审计 |
| 业务流程 | /api/business-flows/* | 卖货流程、制单流程、服务模式 |
| 主数据 | /api/master-data/* | 客户、供应商、渠道、费用类型 |
| 客户卖货 | /api/seller/* | 对照 XQT 的订单、仓配、利润、售后 |
| 客户自己制单 | /api/document/* | 对照 ACC 的制单、取号、面单、余额 |
| 客户 API | /api/customer-api/* | 制单客户 API 下单、查价、查轨迹 |
| 标签面单 | /api/labels/* | 面单生成、换标、下载 |
| 订单运单 | /api/orders/*, /api/shipments/* | 下单、运单、箱、申报 |
| 仓库 | /api/warehouse/* | 收货、拣货、装车、托盘、扫描 |
| 计费 | /api/rates/*, /api/charges/* | 价卡、规则、费用行 |
| 财务 | /api/finance/* | 应收、应付、核销、账户、发票 |
| 对账 | /api/reconciliation/* | 导入、匹配、差异处理 |
| 账本 | /api/ledger/* | 过账、冲销、分录查询 |
| 外部对照 | /api/external/* | 外部模块、字段映射、样本、对照 |
| 任务 | /api/jobs/* | 异步任务进度和重试 |

### 10.3 API 规范

统一成功响应格式：

{
  "ok": true,
  "data": {},
  "error": null,
  "errorCode": null
}

错误响应：

{
  "ok": false,
  "data": null,
  "error": "错误说明",
  "errorCode": "BUSINESS_ERROR"
}

写接口要求：

- 必须鉴权。

- 必须校验权限码。

- 必须从 token 写入 created_by、updated_by、deleted_by，并写 audit_logs。

- 高风险动作必须生成审批请求。

- 对照阶段不允许向 XQT 提交写请求，ACC 对照也不作为生产写入接口。

## 11. 前端架构

### 11.1 当前形态

当前前端位于 apps/web，采用 Vue 3 + Vite。已包含：

- 登录页。

- token 保存。

- 401 自动退出。

- 侧边栏用户信息。

- Dashboard 和系统数据入口。

### 11.2 目标形态

前端按业务工作台划分：

| 区域 | 页面 |
| --- | --- |
| 卖货工作台 | 销售订单、仓配履约、利润、售后、POD、对账 |
| 制单工作台 | API 下单、批量制单、面单、轨迹、余额、账单 |
| 工作台 | 经营概览、待办、异常、审批 |
| 订单运单 | 订单列表、运单审计、箱明细、轨迹 |
| 仓库 | 收货、扫描、拣货、装车、托盘 |
| 财务 | 财务流水、客户账单、供应商账单、账户流水、核销 |
| 对账 | 导入、字段映射、自动匹配、差异处理 |
| 主数据 | 客户、供应商、服务、渠道、费用类型 |
| 系统管理 | 用户、角色、权限、审计 |
| 对照中心 | XQT 卖货对照、ACC 制单对照、字段映射、请求样本、对照用例 |

### 11.3 对照页面开发要求

- 卖货流程页面以 XQT 为对照，先实现主系统标准列表、筛选、分页、排序和列字段。

- 制单流程页面以 ACC 为对照，先实现下单、面单、轨迹、余额和费用关键路径。

- 每个对照 POST 请求的 body 必须有字段说明、默认值、枚举值和来源。

- 页面显示字段和 API 字段必须进入字段映射表。

- 开发完成后用同一业务场景做对照验证。

## 12. 安全架构

### 12.1 认证

- 内部账号使用 users。

- 密码使用 PBKDF2 SHA-256 哈希存储。

- token 带过期时间和 jti。

- user_sessions 支持主动撤销。

- auth_login_events 记录成功和失败登录。

### 12.2 授权

- 权限码采用 domain.resource.action 格式。

- 角色通过 role_permissions 绑定权限。

- 用户通过 user_roles 绑定角色。

- 后续可按分公司、客户、部门扩展授权范围。

### 12.3 数据隔离

- PostgreSQL RLS 是底线。

- API 不允许只依赖前端菜单控制权限。

- 外部系统样本必须脱敏。

- 生产 Cookie、密码、token、API secret 不进入 Git。

### 12.4 审批和审计

必须审计的动作：

- 创建、修改、禁用用户。

- 角色和权限变更。

- 改价、调账、冲销、核销。

- 账单确认、取消确认。

- 正式过账和冲销。

- 外部样本采集和字段映射确认。

## 13. 部署架构

### 13.1 本地开发

当前本地开发由 infra/docker-compose.yml 提供：

| 服务 | 默认端口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 15432 | 主数据库 |
| Redis | 6379 | 缓存和任务 |
| API | 8080 | Spring Boot 服务 |
| 旧 API 原型 | 8080 | Fastify 服务，迁移期按需启动 |
| Web | 5173 | Vite 开发服务 |

常用流程：

docker compose -f infra/docker-compose.yml up -d
npm install
npm run build
cd apps/backend && ./mvnw test
npm run dev

### 13.2 生产目标

CDN / 静态资源服务
  -> Web dist

负载均衡
  -> Spring Boot API 实例
  -> Spring Boot Worker 实例

托管 PostgreSQL
  -> 主库
  -> 自动备份
  -> PITR

Redis
  -> 队列
  -> 短缓存

对象存储
  -> 导入文件
  -> 导出报表
  -> 对账证据

日志和监控
  -> 应用日志
  -> API 指标
  -> 任务失败告警

生产环境建议：

- API 和 Worker 分进程部署。

- 数据库开启自动备份和恢复演练。

- 文件导入原件放对象存储，不直接塞数据库。

- 所有环境变量由密钥管理系统注入。

- 默认管理员首次登录强制改密。

## 14. 可观测性

MVP 阶段至少需要：

- API 请求日志。

- 登录和操作审计。

- 后台任务状态。

- 导入文件指纹。

- 对账差异统计。

- 数据库慢查询记录。

生产阶段建议补：

- OpenTelemetry trace。

- Prometheus 指标。

- 错误告警。

- 每日任务失败汇总。

- 财务关键数据一致性巡检。

关键巡检指标：

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 未过账账单数 | 已确认但未进入账本的账单 |
| 核销差额 | 收付款和账单核销金额差异 |
| 对账失败率 | 渠道账单匹配失败比例 |
| 重复导入数 | 同一文件或同一账单行重复导入 |
| RLS 违规错误 | 租户上下文缺失或越权请求 |

## 15. 当前实现状态

已完成：

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据库 | 001 到 013 迁移，001 到 007 种子 |
| 多租户 | tenant_id、RLS、租户上下文 |
| 财务底座 | 费用、账单、对账、账本、财务账户相关表 |
| 两套流程底座 | business_flows, customer_direction, service_mode |
| 对照底座 | external_systems, external_modules, external_field_mappings, external_payload_snapshots, comparison_cases |
| 登录权限 | Spring Boot 已实现登录、登出、session、角色、权限、管理员查询接口 |
| 前端 | 登录页、token 请求、用户信息、退出登录 |
| 文档 | 数据库设计、权限架构、新智慧请求、周计划 |

当前仍需补齐：

| 类别 | 待完成 |
| --- | --- |
| 业务 CRUD | 主数据、订单、仓库、财务模块完整增删改查 |
| 卖货流程 | 订单、仓配、财务、售后、利润页面和 API |
| 制单流程 | API 下单、批量制单、面单、轨迹、余额、费用 API |
| 对照体系 | comparison_cases 的实际用例录入和差异追踪 |
| 任务 Worker | 导入、对账、轨迹等异步任务执行器 |
| 菜单权限 | 前端按权限动态显示菜单和按钮 |
| 测试体系 | 单元测试、接口测试、对照测试、回归测试 |

## 16. 三阶段演进路线

### 阶段 1：客户卖货流程，对照 XQT

目标：

- 登录权限可用。

- 主数据库结构稳定。

- 卖货订单、仓配履约、财务流水、客户账单、供应商账单、账户流水进入主库。

- XQT 页面字段、筛选、POST body 作为对照，不作为运行依赖。

验收：

- 同一卖货财务查询在 XQT 和新系统字段可解释对齐。

- 同一账单样本金额一致。

- 不需要提交 XQT 写请求。

### 阶段 2：客户自己制单流程，对照 ACC

目标：

- 制单订单、客户 API 下单、运费试算、面单、轨迹、余额、费用进入主系统。

- 订单、运单、箱、标签、轨迹页面可用。

- 新系统可以独立创建和维护业务单据。

验收：

- 典型 ACC 制单业务场景在新系统跑通。

- 费用、面单、轨迹和 ACC 旧逻辑可解释对齐。

- 差异能定位到规则、字段或状态。

### 阶段 3：替换旧系统和流程提升

目标：

- 新系统作为日常主入口。

- ACC 和新智慧降级为历史对照或只读归档。

- 财务过账、审批、审计、对账异常处理完整闭环。

验收：

- 新业务不再依赖 ACC 或新智慧创建。

- 财务闭环可从运单追溯到费用、账单、核销和账本。

- 权限、审计、备份、监控达到生产要求。

## 17. 关键风险和控制

| 风险 | 表现 | 控制方式 |
| --- | --- | --- |
| XQT 无源码 | 卖货流程页面逻辑和接口含隐藏规则 | 只读请求采集、表单对照、人工场景验证 |
| 无历史数据接入 | 很难一次性证明完全一致 | 双系统同场景操作，建立 comparison_cases |
| ACC 逻辑复杂 | 旧代码里隐藏制单、面单、余额边界条件 | 按模块阅读源码，抽出规则清单和测试样本 |
| 财务口径不清 | 金额、状态、核销对不上 | 费用、账单、核销、账本分层，逐层对照 |
| 权限遗漏 | 越权修改财务数据 | 权限码、审批、审计、RLS 四层控制 |
| 外部账号泄露 | Cookie、密码进入仓库 | 禁止提交真实凭证，样本脱敏 |
| 过早复杂化 | 微服务和中台拖慢交付 | MVP 采用模块化单体，边界清晰后再拆 |

## 18. 架构验收标准

系统架构达到可上线条件，需要满足：

- 主流程不依赖 ACC 或新智慧写操作。

- 新系统账号和权限独立可用。

- 所有核心业务表受 RLS 保护。

- 客户卖货流程至少有 XQT 字段映射、请求 body、对照用例。

- 客户自己制单流程至少有 ACC 核心计费、面单、轨迹、状态测试样本。

- 财务数据能从运单追溯到费用、账单、核销和账本。

- 高风险操作有权限、审批和审计。

- 导入和对账任务具备幂等和失败重试。

- 默认密码、外部账号、Cookie、API secret 不进入代码仓库。

- 构建、迁移、种子、基础接口验证可以重复执行。