🏠 新老两套系统对比

给非技术同事看的「傻瓜版」说明书

5 分钟读懂老 ACC 和新 xqt-saas 的关系 + 现在做到哪了 + 接下来怎么做

一句话总结

「ACC」就是公司用了 8 年的老系统（PHP 写的，老但好用）
「xqt-saas」是新写的系统（用更现代的技术重做一遍）
目标：把老系统的所有功能搬到新系统上，业务不停摆

简单来说就像 — 公司决定从用了 8 年的旧办公楼搬到新办公楼，

家具、文件、人都要搬过去，最好别耽误公司正常营业。

# 1. 两个系统是啥？

## 🔴 老系统 ACC（旧办公楼）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 名字 | ACC（公司内部叫法） |
| 网址 | http://acc.yunerp.net |
| 用了多久 | 8 年（2016 至今） |
| 技术 | PHP（一种老技术，2010 年代主流） |
| 好处 | ✅ 稳定 ✅ 功能齐全 ✅ 同事都会用 |
| 坏处 | ❌ 技术老旧 ❌ 改起来慢 ❌ 不适配手机 ❌ 找新工程师困难 |
| 有多少功能 | 约 200+ 个页面（菜单展开下去全是各种入口） |
| 代码量 | 约 33,000 行 PHP 代码（仅财务部分） |

## 🟢 新系统 xqt-saas（新办公楼）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 名字 | xqt-saas（项目代号） |
| 网址 | http://8.148.227.76 |
| 做了多久 | 约 6 个月 |
| 技术 | Java + Vue（现代主流技术） |
| 好处 | ✅ 速度快 ✅ 适配手机 ✅ 容易找新人维护 ✅ 数据更安全 |
| 坏处 | ❌ 还没全做完 ❌ 部分功能缺业务逻辑 |
| 已做多少 | 约 90 个后端模块 + 130+ 前端页面 |
| 完成度 | 约 60% 对齐 ACC（核心业务能跑） |

💡 类比理解：ACC 像用了 8 年的「Excel 财务表」，每个公式都人工写过；xqt 像新换的「金蝶/用友」财务系统，按钮一点就行。

# 2. 两个系统的菜单长啥样？

ACC 顶部有 9 大块功能区，xqt 也照样有 9 块。我们的目标就是把每一块都做完整。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│        ACC 老系统                ↔             xqt 新系统          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ① 制单中心  (做运单)             ✅ 已做 70%                       │
│  ② 配载中心  (拼货 / 调度)         ⚠️  做了 40%                      │
│  ③ 客服中心  (查件 / 投诉)         ⚠️  做了 30%                      │
│  ④ 销售中心  (客户管理)            ⚠️  做了 50%                      │
│  ⑤ 核算中心  (算账 / 审核)         ⚠️  做了 50%                      │
│  ⑥ 财务中心  (出账 / 收款)         ⚠️  做了 32%  ← 这块最差          │
│  ⑦ 基础信息  (国家 / 价格)         ✅ 已做 80%                       │
│  ⑧ 数据管理  (邮编 / 燃油)         ✅ 已做 90%                       │
│  ⑨ 人事组织  (员工 / 工资)         ⚠️  做了 20%（壳子）              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

✅ = 业务基本能跑
⚠️ = 入口建好了，但点进去某些按钮还没做完
❌ = 还没开始

整体平均完成度：约 60%

## 哪些「天天要用」的功能已经能用了？

| 场景 | 能不能用 |
| --- | --- |
| 客户来订一单运输 | ✅ 能（已用 UPS 真实账号下过单） |
| 打印运单标签 | ✅ 能（PDF 自动生成） |
| 查快件物流轨迹 | ✅ 能 |
| 看应收账款总额 | ✅ 能（最近刚补完） |
| 给客户开账单 | ⚠️ 表都有 / 一键生成账单按钮还要补 |
| 客户付款核销 | ⚠️ 同上 |
| 给客户开罚款单 | ⚠️ 表都有 / 按钮没接通 |
| 给员工算工资 | ❌ 还在壳子阶段 |

# 3. 一笔订单完整经过 7 步（看完就懂业务）

从客户下单到公司收到钱，要经过这 7 步：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │                                                              │
   │   ① 客户打电话/发邮件下单                                     │
   │      "我要发一个包裹去美国"                                   │
   │              ↓                                               │
   │   ② 业务员在系统里【制单】                                    │
   │      录入收件人、重量、产品等                                  │
   │              ↓                                               │
   │   ③ 系统【算费用】                                            │
   │      运费 + 燃油费 + 偏远费 + 保险 = 客户该付多少              │
   │              ↓                                               │
   │   ④ 提交给【UPS/FedEx】                                       │
   │      系统自动调 UPS 接口，拿真实运单号                         │
   │              ↓                                               │
   │   ⑤ 仓库【发货】                                              │
   │      包裹上车，扫码记录                                        │
   │              ↓                                               │
   │   ⑥ 月底财务【出账单】                                        │
   │      把这个月所有费用打包成一张账单发给客户                    │
   │              ↓                                               │
   │   ⑦ 客户付款，财务【核销】                                    │
   │      把钱对到对应账单上，结清账目                              │
   │                                                              │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 每一步在新系统的完成情况：

| 步骤 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① 客户下单 | ✅ | 不需要做（电话/邮件流程） |
| ② 制单录入 | ✅ | 已完成，能用 |
| ③ 算费用 | ✅ | 6 种附加费全算对了（UPS 实测） |
| ④ 提交承运商 | ✅ | 已对接 UPS 真实账号 |
| ⑤ 仓库发货 | ⚠️ | 基础功能 OK，配载流程要补 |
| ⑥ 出账单 | ⚠️ | 表都有，「一键生成」按钮没做 |
| ⑦ 付款核销 | ⚠️ | 表都有，「自动核销」按钮没做 |

# 4. 钱是怎么流转的？（财务模块原理）

这块是我们正在重点做的部分。简单图解：

客户                                                公司账户
   ┌────────┐                                       ┌────────┐
   │ 张总   │                                       │ 银行 A │
   │ (客户) │                                       │ ¥10万  │
   └───┬────┘                                       └────────┘
       │ 给我发个货                                       ▲
       ▼                                                  │
   ┌────────────────┐                                    │
   │ 业务员 制单     │                                    │
   └───┬────────────┘                                    │
       ▼                                                  │
   ┌────────────────────┐                                │
   │ 应收账单 ¥3,000     │← 待收款                       │
   │ 待付款明细 ¥2,500   │← 待付承运商                   │
   └───┬────────────────┘                                │
       │                                                  │
       │ 客户付款                                          │
       │ ¥3,000                                            │
       ▼                                                  │
   ┌────────────────┐         自动核销             ┌─────┴────────┐
   │ 系统【收款】    │────────────────────────────→│ 余额 +¥3,000 │
   │ 自动对账        │                              └──────────────┘
   └────────────────┘
       │
       │ 给承运商付款
       │ ¥2,500
       ▼
   ┌────────────────┐                              ┌──────────────┐
   │ 系统【付款】    │─────扣余额────────────────→│ 余额 -¥2,500 │
   └────────────────┘                              │              │
                                                    │ 剩余：       │
                                                    │ ¥10万 + 3000 │
                                                    │      - 2500  │
                                                    │   = ¥10.05w  │
                                                    └──────────────┘
                                                    ↑
                              这就是「利润 ¥500」

## 财务部最常做的 6 个动作 / 每个的完成度：

| 动作 | 场景 | 完成度 |
| --- | --- | --- |
| ① 算账 | 看每笔运单赚了多少 / 亏了多少 | 50% |
| ② 审核 | 财务复核每笔费用对不对 | 50% |
| ③ 出账单 | 月底把多个运单合成一张账单发客户 | 30%（表有按钮没） |
| ④ 收款 | 客户付了款，对到对应账单上 | 30% |
| ⑤ 付款 | 给 UPS / FedEx 月结付款 | 30% |
| ⑥ 看利润 | 老板想知道这个月赚了多少 | 40%（视图待建） |

💡 当前痛点：财务每月底加班 2-3 天做这 6 个动作（手工 Excel 对账）。新系统做完后预计变成 2-3 小时。

# 5. 用「装修房子」类比工作量

技术工作量不好理解？想象你在装修一套 200 平米的房子：

| ACC 老系统 | 类比 | xqt-saas 新系统 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毛坯房 | 总共要做的事 | 同样面积的毛坯房 | 已装修 60% |
| 客厅 + 餐厅 | 制单 + 核算 | 客厅基本好，餐厅装一半 | 70% |
| 主卧 | 财务中心 | 主卧只装了卫生间 | 32% |
| 次卧 1 + 次卧 2 | 销售 + 客服 | 只刷了乳胶漆 | 30-50% |
| 厨房 | 基础数据 | 基本完工 | 80-90% |
| 卫生间 2 | 配载 | 砖刚铺好 | 40% |
| 书房 | 人事 | 空房间 | 20% |
| 全屋家具家电 | 业务规则细节 | 部分到位 | 60% |
| 软装 / 灯具 | UI / UX 细节 | 基础灯能用，没装吊灯 | 50% |
| 搬家 / 入住 | 数据迁移上线 | 还没开始 | 0% |

如果按这个比喻：

• 现在状态：能勉强搬进去住（客厅卧室凑合能用），但主卧（财务）还没装好。

• 接下来 1 周：把主卧装好（财务 MVP）

• 接下来 4 周：剩余房间全装好（财务完整 + 业务模块对齐）

• 完整对齐 ACC：约 2.5 个月装修期（1 人）或 1.5 个月（2 人）

# 6. 现在新系统能做啥？（具体场景）

## ✅ 能做的（每天都在跑）：

| 场景 | 具体描述 |
| --- | --- |
| 客户下单 | 业务员录入信息 → 系统给客户出运单号 |
| 真实发 UPS | 调 UPS 真实账号 → 拿真实运单号（1ZJ602B0...） + 自动出标签 |
| 算费用 | 6 种附加费（运费/燃油/偏远/保险/电池/手续费）自动算 |
| 多人协作 | 业务员 / 财务 / 仓库可以同时用，互不影响 |
| 手机访问 | 手机浏览器可以打开（响应式设计） |
| 客户 API | 客户可以接接口自助下单（不用打电话） |
| 数据查询 | 所有订单 / 客户 / 费用都能查 + 导出 Excel |
| 权限控制 | 业务员只能看自己客户 / 财务能看全部 |

## ⚠️ 部分能做（基础有，缺核心按钮）：

| 场景 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 出客户账单 | 页面有 / "一键生成"按钮还没接（需要补 4 小时） |
| 核销客户付款 | 同上 |
| 付款给 UPS | 同上 |
| 客户调账 / 罚款 / 返利 / 退款 | 页面有 / 业务联动还没接 |
| 资金转账 | 能记录 / 双账户联动没接 |
| 利润查询 | 基础查询 OK / 完整视图待建 |

## ❌ 还没做的：

| 场景 | 说明 |
| --- | --- |
| 工资发放 | 员工工资计算 + 银行出款 |
| 提成结算 | 业务员提成自动计算 |
| 资金借贷 | 借入/借出/还款/利息管理 |
| 银行对账 | 上传银行流水自动比对 |
| 完整的 ERP 集成 | 通途 / 邮政 ERP 推送（ACC 有） |
| PDF 打印模板 | 各种凭证 / 工资条 / 账单 PDF 模板 |

# 7. 还要花多少时间才能完成？

## 5 个选项（决策表）：

| 选项 | 范围 | 工作量 | 完成度 | 何时上线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🅰️ A | 不动现在系统 | 0 天 | 60% | 已在用 |
| 🅱️ B | MVP（最小补丁） | 3 天 | 70% | 本周 |
| 🆎 C | 财务核心补全 | 1-2 周 | 85% | 2 周后 |
| 🆑 D | 财务全部对齐 | 4 周 | 95% | 1 个月后 |
| 🅴 E | 完整对齐 ACC | 10 周 | 99% | 2.5 个月后 |

★ 推荐 C 方案 — 投入产出比最高：

C 方案：1-2 周时间，做财务部最常用的 11 个动作完整闭环。
完成后业务侧 85% 工作能在新系统跑，剩余 15% 按业务方反馈分批补。

为什么不直接上 E？
• 一次性 2.5 个月做完风险大（碰到 bug 调整慢）
• 业务方未必所有 ACC 旧功能都还在用（有些已废弃）
• 边做边用 + 看实际需求 > 闭门造车

## 钱 vs 时间换算（参考）：

| 选项 | 工时 | 按 1 人 ¥1000/天估算 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 不动 | 0 | ¥0 | 现状 |
| B MVP | 3 天 | ¥3,000 | 快速补丁 |
| C 财务核心 | 10 天 | ¥10,000 | ★ 推荐 |
| D 财务完整 | 20 天 | ¥20,000 | 财务 95% |
| E 全部对齐 | 50 天 | ¥50,000 | 完整 ACC |

（仅技术工时估算，不含产品/测试/运维）

# 8. 常见问题 FAQ

## Q1：为啥不直接接着用 ACC，非要重做？

A：3 个原因。

| 原因 | 说明 |
| --- | --- |
| 技术过时 | ACC 用的 PHP 现在主流公司很少用，找工程师贵且少 |
| 不适配手机 | 老系统手机打开会变形，移动办公麻烦 |
| 改慢 | ACC 每加一个功能都要碰老代码，越改越难维护 |

## Q2：新系统会不会比 ACC 难用？

A：不会。新系统的菜单、按钮、流程都尽量照 ACC 原样做，

同事打开看到几乎是同一套页面。但底层快了很多。

## Q3：万一新系统出 bug，业务停摆怎么办？

A：3 重保障 —

| 保障 | 说明 |
| --- | --- |
| ACC 不停 | 老 ACC 还能用，新系统出问题就回老系统 |
| 数据双向同步 | 关键数据在两套系统都备份 |
| 分阶段上线 | 不是一刀切，先小范围用，没问题再扩大 |

## Q4：客户能感知到我们换系统了吗？

A：基本感知不到。

客户拿到的运单号、账单、API 接口，都和以前一样。

唯一变化：业务员打电话回复客户更快了（系统快了）。

## Q5：那个「财务模块完整方案」是啥？

A：是给开发同事看的技术文档（v6 那份）。

说明每一个按钮要怎么写代码、需要什么数据。

你不用看 — 看本文档就够了。

## Q6：如果选 C 方案，1 周后能看到什么？

A：本周末或下周一，财务部就能在新系统里完成：

• ✅ 看每个客户的应收欠款总额（按币种）

• ✅ 一键生成月度账单

• ✅ 客户付款自动核销账单

• ✅ 给 UPS/FedEx 月结付款

• ✅ 看每月利润报表

# 9. 最后总结

当前状态：60% 完成

✅ 核心业务能跑（客户能下单、能发货、能查询）
⚠️  财务模块差最多（出账单、收款、付款这些按钮还要做）
❌ 工资、提成、借贷等次要模块还没开始

推荐路径：选 C 方案

| 周次 | 目标 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 财务 MVP（前 6 个动作） | 应收 / 应付 / 出账 / 收款 / 付款 / 利润 都能用 |
| 第 2 周 | 财务核心（调账 / 罚款 / 退款） | 财务部 95% 日常操作能在新系统完成 |
| 1 个月后 | 业务方反馈，分批补漏 | 按实际需求补齐 |
| 3 个月后 | 彻底替代 ACC | 老 ACC 只读，新系统全跑 |

一句话送给老板

花 ¥10,000 - 20,000 / 2 周时间，让财务部从「月底加班 3 天对账」变成
「月底 3 小时搞定」—— 这是当前 ROI 最高的事。

业务模块（销售 / 客服 / 仓库）建议按业务方反馈分批补，不要一次性吞下 2.5 个月。

—————— END ——————