xqt-saas 财务模块 PRD 套件 v6

23 模块 × 10 章 PRD 模板 ｜ 每个 API 含完整 JSON 输入/输出

2026-06-08 ｜ A3 横版 ｜ 替代 v5 实施清单

# 0. PRD 通用模板（每个模块都按这个 10 章结构）

| # | 章节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文档信息 | 版本号 / 作者 / 日期 / 审批人 / 修订历史 |
| 2 | 背景与目标 | 业务诉求 + 量化 KPI |
| 3 | 范围与假设 | 本期做哪些 / 不做哪些 / 前提依赖 |
| 4 | 用户与场景 | 谁用 / 什么场景 / 用户故事 |
| 5 | 功能需求 | API 列表 + 完整输入/输出 JSON + 状态机 |
| 6 | 非功能需求 | 性能 / 安全 / 合规 / 兼容性 |
| 7 | 验收标准 | GWT 格式（Given / When / Then） |
| 8 | 埋点与数据需求 | audit_events / API 调用日志 |
| 9 | 风险与边界情况 | 空状态 / 并发 / 余额负数 / 等 |
| 10 | 排期与里程碑 | 依赖 PR + 预估完成日 |

颜色约定（贯穿全文）：

🟦 浅蓝 = 请求 JSON（输入）

🟩 浅绿 = 响应 JSON（输出）

🟨 浅黄 = GWT 验收场景

⬜ 黄色 = 重要提示 / 边界情况

# 1. PRD - A1 客户应收款项目

## 1.1 文档信息

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 作者 | Claude + xqt 后端组 |
| 日期 | 2026-06-08 |
| 审批 | 业务方 + 技术负责人 |
| 修订 | 初始版本 |
| 关联 PR | PR-5 |
| 对应 ACC 文件 | Customer.php?act=Received |
| 对应 xqt Controller | AccCustomerReceivablesController（新建） |

## 1.2 背景与目标

业务诉求：

• 财务部需要按客户 + 币种汇总应收账面，识别欠款大户

• RI/kai 多次反馈"无法关联 charges 到客户做账目展示"

• ACC 该页 12 列已沉淀 8 年，是财务最常用的对账视图之一

量化 KPI：

• 财务每月对账时间从 4h 缩到 1h

• 欠款 > 90 天的客户数减少 30%（提供精准催收名单）

• 逾期未结金额减少 ≥ 50w/月

## 1.3 范围与假设

本期做：

✅ 按客户+币种聚合 GET 端点

✅ 前端 tab "应收款项目"

✅ 关键字搜索 + 业务员过滤 + 排序

✅ 导出 Excel

不做（防止范围蔓延）：

❌ 逾期催收消息发送（独立模块）

❌ 欠款风险等级自动评估（AI 模块）

❌ 与企业征信对接

前提依赖：

• PR-2 已合，charges.customer_id 已回填

• F1/F2/F3/F4 字段已加

• employees.salesman_id 关联已建立

## 1.4 用户与场景

| 角色 | 场景 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 财务专员 | 月底对账 | 快速看到所有客户欠款 + 排序 |
| 销售经理 | 日常跟进 | 看自己业务员名下客户的欠款情况 |
| 总经理 | 风险评估 | 看欠款 > 50w 的客户清单 |

## 1.5 功能需求（API 详细）

### GET /api/acc/customer-receivables — 应收款项目列表（聚合）

业务说明：按客户 + 币种分组，每行展示该客户在该币种的欠款总额。

业务规则：

• 只统计 side="AR" AND settlement_status <> "VOID" 的 charges

• 排序：默认按 unpaid_amount DESC

• 分页：默认 pageSize=20，最大 200

• 权限：salesman 角色只能看自己名下客户

请求示例：

GET /api/acc/customer-receivables?page=1&pageSize=20&keyword=DOC&currency=USD
Authorization: Bearer eyJhbGc...

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "data": [
      {
        "code": "DOC-DEMO",
        "name": "制单流程样例客户",
        "contact_name": "张三",
        "settlement_method": "MONTHLY",
        "default_currency": "USD",
        "credit_limit": 50000.00,
        "currency": "USD",
        "turnover": 548.03,
        "unpaid_amount": 548.03,
        "estimated_balance": -123.45,
        "last_payment_at": "2026-05-20T10:30:00+08:00",
        "salesman_name": "李四"
      }
    ],
    "total": 1,
    "aggregations": {
      "total_unpaid_usd": 548.03,
      "total_unpaid_cny": 294.40
    }
  },
  "error": null,
  "errorCode": null
}

响应示例（失败）：

HTTP 403 — 权限不足
{
  "ok": false,
  "data": null,
  "error": "salesman 角色只能查看名下客户",
  "errorCode": "FORBIDDEN"
}

### GET /api/acc/customer-receivables/export — 应收款项目 Excel 导出

业务说明：同 list 接口，但返回 Excel 文件流。

请求示例：

GET /api/acc/customer-receivables/export?currency=USD
Authorization: Bearer ...

响应示例（成功）：

Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Disposition: attachment; filename="customer-receivables-20260608.xlsx"

[二进制 Excel 流]

### GET /api/acc/customers/{id}/charges — 客户应收明细子表

业务说明：点列表行进入客户详情时，展开该客户的所有 AR charges。

请求示例：

GET /api/acc/customers/{uuid}/charges?currency=USD&page=1
Authorization: Bearer ...

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "data": [
      {
        "id": "...",
        "order_no": "UPS-LIVE-001",
        "charge_item": "FREIGHT",
        "amount": 30.50,
        "paid_amount": 0,
        "audit_status": "AUDITED",
        "settlement_status": "UNSETTLED",
        "created_at": "2026-06-04T22:30:20+08:00"
      }
    ],
    "total": 39
  }
}

## 1.6 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 列表查询 < 500ms（10w 单数据下）；导出 < 5s |
| 安全 | JWT 鉴权；salesman 角色 RLS 过滤 |
| 合规 | 导出文件名带操作员 ID + 时间戳，留痕 |
| 兼容 | 支持 Chrome 94+ / Safari 15+ / 360 极速模式 |

## 1.7 验收标准（GWT）

Given 客户 DOC-DEMO 有 39 笔 USD AR charges，39 笔均未付
When  调用 GET /api/acc/customer-receivables?currency=USD
Then  返回该客户 1 行，unpaid_amount = sum(39 笔金额) = 548.03

Given salesman 用户 li 的客户列表是 [DOC-DEMO, ABC-001]
When  li 调用 GET /api/acc/customer-receivables
Then  仅返回这 2 个客户的应收记录，不含其他客户

Given 客户 X 的 charges 全部 settlement_status='VOID'
When  调用列表接口
Then  X 不出现在列表中

## 1.8 埋点与数据需求

落 audit_events 的动作：

• 导出 Excel 时写 audit_events (action=EXPORT, entity_type=customer_receivables)

• 记录每次列表请求的 keyword / 过滤条件（用于产品改进）

## 1.9 风险与边界情况

| 场景 | 行为 |
| --- | --- |
| 无数据时 | 返回 data:[], total:0；前端显示空状态图 |
| 当 customer.deleted_at 非空 | 过滤掉，不出现在列表 |
| 同一客户 5+ 币种欠款 | 正常展示 5 行（按币种分别聚合） |
| 汇率波动 | aggregations.total_unpaid_cny 按当日汇率折算 |
| SQL 注入 | JdbcTemplate 参数化绑定，已防护 |

## 1.10 排期与里程碑

依赖：PR-2（F1/F3 字段）, PR-3（回填）

工时：半天（4h），其中后端 2h + 前端 1.5h + 联调 0.5h

目标 PR：PR-5

阶段：MVP / 阶段 1

# 4. PRD - A4 客户账单生成与管理 (CBill)

## 4.1 文档信息

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 作者 | Claude + xqt 后端组 |
| 日期 | 2026-06-08 |
| 审批 | 业务方 + 技术负责人 |
| 修订 | 初始版本 |
| 关联 PR | PR-8 |
| 对应 ACC 文件 | CBill.php (2615 行) |
| 对应 xqt Controller | AccBillsController (扩展) |

## 4.2 背景与目标

业务诉求：

• 财务每月底需要按客户+期间出账，把 AR charges 打包成账单发给客户

• ACC CBill 有 15 个动作，xqt 当前 8 个端点，缺批量生成 / 合并 / 重算

量化 KPI：

• 出账操作时间从 30 分钟 → 30 秒（一键生成）

• 账单与 charges 一致率 100%（不再出现金额不符）

• 账单作废率 < 1%

## 4.3 范围与假设

本期做：

✅ POST /generate 按客户+期间+币种生成账单

✅ POST /{id}/void 作废账单 + 解关联 charges

✅ POST /merge 合并多张账单

✅ POST /{id}/reload 重算金额

✅ GET /{id}/print 打印 PDF

✅ F2 line_count / F3 last_payment_at / F10 previous_balance 三字段

不做（防止范围蔓延）：

❌ 账单自动发送邮件（独立模块）

❌ 电子发票（独立模块）

❌ 账单滚动结余（下期带余额）

前提依赖：

• PR-2 已合，customer_invoices 已有新字段

• charges 表已有 invoice_id 字段

• 已有 PDF 模板引擎（FreeMarker / Thymeleaf）

## 4.4 用户与场景

| 角色 | 场景 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 财务专员 | 月底批量出账 | 一键选客户+期间 → 自动汇总 + 出账单 |
| 财务经理 | 账单复核 | 查看草稿账单 → 审核 → 发布 |
| 销售员 | 客户跟进 | 查看自己客户的历史账单 |

## 4.5 功能需求（API 详细）

### POST /api/acc/bills/generate — 按客户+期间+币种生成账单

业务说明：把已审 (audit_status=AUDITED)、未出账 (invoice_id IS NULL) 的 charges 打包成账单。

业务规则：

• 只汇总 side="AR" AND audit_status="AUDITED" AND settlement_status="UNSETTLED" AND invoice_id IS NULL

• 一次只能为 1 个客户 + 1 个币种生成

• invoice_no 自动编号 CINV-YYYYMM-NNNN

• 生成后 charges.invoice_id 被打标，再调本接口同期间不会重复出账

• 若 charges 为空：返回 400 而非空账单

请求示例：

POST /api/acc/bills/generate
Authorization: Bearer ...
Content-Type: application/json

{
  "customer_id": "f9b188ed-5117-45a7-b47f-daf3e0ee56c9",
  "currency": "USD",
  "date_from": "2026-05-01",
  "date_to": "2026-05-31",
  "branch_id": null,
  "due_days": 30
}

响应示例（成功）：

HTTP 200
{
  "ok": true,
  "data": {
    "invoice_id": "8a3f1c00-...",
    "invoice_no": "CINV-202605-0001",
    "total_amount": 1234.56,
    "unpaid_amount": 1234.56,
    "line_count": 39,
    "due_date": "2026-07-01",
    "status": "DRAFT"
  }
}

响应示例（失败）：

HTTP 400 — 期间无可出账 charges
{
  "ok": false,
  "data": null,
  "error": "期间 2026-05-01 ~ 2026-05-31 内无可出账 charges (customer=DOC-DEMO, currency=USD)",
  "errorCode": "BAD_REQUEST"
}

### POST /api/acc/bills/{id}/audit-biz — 审核账单

业务说明：通用审核端点，账单状态从 DRAFT → AUDITED。

请求示例：

POST /api/acc/bills/8a3f1c00.../audit-biz
Authorization: Bearer ...

响应示例（成功）：

HTTP 200
{
  "ok": true,
  "data": {
    "id": "8a3f1c00...",
    "audited": true
  }
}

### POST /api/acc/bills/{id}/void — 作废账单 + 解关联 charges

业务说明：账单状态 → VOID，关联 charges.invoice_id 改回 NULL（可再次出账）。

业务规则：

• 已审账单要先反审才能作废

• 若账单有已收款 (paid_amount > 0)，禁止作废，返回 400

请求示例：

POST /api/acc/bills/8a3f1c00.../void
{
  "reason": "金额录入错误，重新出账"
}

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "voided": true,
    "released_charges_count": 39
  }
}

响应示例（失败）：

HTTP 400
{
  "ok": false,
  "error": "账单已收款 ¥500，不能作废",
  "errorCode": "BAD_REQUEST"
}

### POST /api/acc/bills/merge — 合并多张账单

业务说明：把同一客户同币种的多张 DRAFT 账单合并成一张。

业务规则：

• 只能合并同 customer_id + 同 currency + DRAFT 状态

• 合并后原账单 status=VOID，charges 重新指向新账单

请求示例：

POST /api/acc/bills/merge
{
  "ids": ["uuid-1", "uuid-2", "uuid-3"]
}

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "merged_invoice_id": "new-uuid",
    "merged_invoice_no": "CINV-202606-0008",
    "total_amount": 5678.90,
    "voided_invoice_ids": ["uuid-1", "uuid-2", "uuid-3"]
  }
}

### POST /api/acc/bills/{id}/reload — 重算账单金额

业务说明：DRAFT 状态下，若关联的 charges 金额变了，可重算账单总额。

业务规则：

• 仅 DRAFT 状态允许 reload；其他状态返回 400

请求示例：

POST /api/acc/bills/{id}/reload

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "old_total": 1234.56,
    "new_total": 1456.78,
    "delta": 222.22
  }
}

### GET /api/acc/bills/{id}/print — 打印账单 PDF

业务说明：渲染账单 PDF（带公司 LOGO + 印章 + 明细 + 二维码）。

请求示例：

GET /api/acc/bills/{id}/print?template=standard
Authorization: Bearer ...

响应示例（成功）：

Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename="CINV-202605-0001.pdf"

[PDF binary]

### GET /api/acc/bills/{id}/lines — 账单明细行

业务说明：返回该账单关联的所有 charges 行。

请求示例：

GET /api/acc/bills/{id}/lines

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "invoice": {
      "id": "...", "invoice_no": "CINV-202605-0001",
      "total_amount": 1234.56, "line_count": 39
    },
    "lines": [
      {
        "id": "...",
        "charge_id": "...",
        "order_no": "UPS-LIVE-001",
        "charge_item": "FREIGHT",
        "amount": 30.50,
        "currency": "USD"
      }
    ]
  }
}

## 4.6 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | generate 1000 行 charges 的账单 < 2 秒；PDF 渲染 < 3 秒 |
| 安全 | 账单 PDF 带 watermark；URL 含时效性签名 |
| 合规 | 账单号唯一性约束 + 防重提交 (idempotency-key) |
| 事务 | generate 是单事务，失败全回滚（避免脏数据） |

## 4.7 验收标准（GWT）

Given 客户 X 在 2026-05 有 50 笔已审未出账 USD charges，总 1500
When  调用 POST /generate {customer_id:X, currency:USD, date_from:2026-05-01, date_to:2026-05-31}
Then  生成 1 张账单，total_amount=1500，line_count=50；这 50 笔 charges.invoice_id 已打标

Given 同一客户同期间已出过账（同一 PR-2 之后）
When  再次调 generate
Then  返回 400，"期间内无可出账 charges"（因为已 invoice_id 都不为 NULL）

Given 账单 status=PAID（已全额收款）
When  调用 /void
Then  返回 400 "已收款不能作废"

Given 3 张 DRAFT 账单同客户同币种
When  调用 /merge {ids:[a,b,c]}
Then  生成 1 张新账单 total=a+b+c；旧 3 张 status=VOID；所有 charges.invoice_id 指向新账单

## 4.8 埋点与数据需求

落 audit_events 的动作：

• audit_events: action=CREATE entity_type=customer_invoices

• audit_events: action=UPDATE charges (invoice_id 变更)

• audit_events: action=VOID 作废账单

• audit_events: action=MERGE 合并账单

• 打印日志：actor / template / 时间

## 4.9 风险与边界情况

| 场景 | 行为 |
| --- | --- |
| 期间内 charges 总额 = 0 | 禁止生成空账单 |
| 并发 generate 同期间 | 加唯一约束 (customer+currency+period)，第 2 个失败 |
| 账单 PDF 模板找不到 | 降级到标准模板，警告日志 |
| 合并跨币种账单 | 校验失败，返回 400 |
| 账单删除后 charges 被释放 | 校验 paid_amount=0 才允许 |

## 4.10 排期与里程碑

依赖：PR-2（charges.invoice_id 字段）

工时：半天（4h），其中 generate 2h + merge/reload/void 1h + PDF 1h

目标 PR：PR-8

阶段：MVP / 阶段 1

# 5. PRD - A5 客户收款 FIFO 自动核销 (Received)

## 5.1 文档信息

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 作者 | Claude + xqt 后端组 |
| 日期 | 2026-06-08 |
| 审批 | 业务方 + 技术负责人 |
| 修订 | 初始版本 |
| 关联 PR | PR-9 |
| 对应 ACC 文件 | Received.php (1552 行) |
| 对应 xqt Controller | AccReceivedsController (扩展) |

## 5.2 背景与目标

业务诉求：

• 客户付款后，财务要把这笔钱按 FIFO 核销到该客户的未付账单上

• 当前是人工对账，1 笔付款核销平均要 5 分钟

量化 KPI：

• 核销时间 5 分钟 → 5 秒

• 错销率 < 0.1%

• 当日付款当日核销率 > 95%

## 5.3 范围与假设

本期做：

✅ POST 收款 → FIFO 自动核销 → balance_ledger 联动

✅ F4 bank_account_id 字段

✅ POST /quick 快速全额核销

✅ POST /{id}/audit-biz 审核 + 联动

✅ POST /{id}/undo-biz 反审 + 回退核销

不做（防止范围蔓延）：

❌ 部分指定核销（指定 invoice_id 列表）— 后续做

❌ 跨币种核销（按当日汇率）— 后续做

前提依赖：

• PR-2 已合，receivable_settlements 已有 bank_account_id

• PR-8 已合（账单生成）—— 没账单的话核销没意义

## 5.4 用户与场景

| 角色 | 场景 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 财务 | 收到付款 | 录入金额 + 银行账户 → 自动核销 → 写流水 |
| 财务总监 | 复核 | 看待审收款 → 一键审核 → 余额联动 |

## 5.5 功能需求（API 详细）

### POST /api/acc/receiveds — 新建收款（FIFO 自动核销）

业务说明：客户付款入账，按 invoice_date 升序遍历该客户的未付账单，逐张吃掉。

业务规则：

• FIFO 遍历 customer_invoices WHERE customer_id=X AND currency=Y AND unpaid_amount > 0 ORDER BY invoice_date

• 每张账单按 min(剩余付款, 账单未付) 核销

• 同时按比例分摊到 charges 上（charges.paid_amount + 比例）

• charges 全付 → settlement_status="SETTLED"；部分 → "PARTIAL"

• 余额联动：财务账户加款（bank_account.balance + amount）

• balance_ledger 写一行（type=IN, source=received）

• customer_invoices.last_payment_at 更新（F3）

请求示例：

POST /api/acc/receiveds
Authorization: Bearer ...
Content-Type: application/json

{
  "customer_id": "f9b188ed-5117-45a7-b47f-daf3e0ee56c9",
  "currency": "USD",
  "settled_amount": 1000.00,
  "payment_method": "WIRE",
  "bank_account_id": "bank-uuid-001",
  "payment_date": "2026-06-08",
  "remark": "客户电汇付款"
}

响应示例（成功）：

HTTP 200
{
  "ok": true,
  "data": {
    "settlement_id": "settle-uuid",
    "settlement_no": "RECV-202606-0001",
    "matched_invoices": [
      {
        "invoice_id": "inv-1", "invoice_no": "CINV-202604-0001",
        "applied": 500.00, "remaining_unpaid": 0,
        "status_after": "PAID"
      },
      {
        "invoice_id": "inv-2", "invoice_no": "CINV-202605-0001",
        "applied": 500.00, "remaining_unpaid": 734.56,
        "status_after": "PARTIAL"
      }
    ],
    "total_matched": 2,
    "unmatched_amount": 0,
    "new_bank_balance": 25000.00
  }
}

响应示例（失败）：

HTTP 400
{
  "ok": false,
  "error": "该客户该币种无未付账单，金额无处核销",
  "errorCode": "BAD_REQUEST"
}

### POST /api/acc/receiveds/quick — 快速全额收款

业务说明：一键收齐该客户该币种全部未付账单（场景：客户主动告诉你结清）。

请求示例：

POST /api/acc/receiveds/quick
{
  "customer_id": "...",
  "currency": "USD",
  "bank_account_id": "...",
  "payment_date": "2026-06-08"
}

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "settlement_id": "...",
    "settled_amount": 1500.00,
    "matched_invoices": 3
  }
}

### POST /api/acc/receiveds/{id}/undo-biz — 反审收款（回退核销）

业务说明：撤销已核销的款，invoices.paid_amount / charges.paid_amount 全部回退。

业务规则：

• 只能反审 status=POSTED 的收款

• 如果 invoice 之后又被部分核销过，反审会触发警告但允许（业务确认）

请求示例：

POST /api/acc/receiveds/{id}/undo-biz

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "undone": true,
    "reversed_invoices": 2,
    "new_bank_balance": 24000.00
  }
}

### GET /api/acc/receiveds/wait — 待审收款列表

请求示例：

GET /api/acc/receiveds/wait?page=1&pageSize=20

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "data": [
      {
        "id": "...", "settlement_no": "RECV-202606-0001",
        "customer_name": "DOC-DEMO", "currency": "USD",
        "settled_amount": 1000.00, "status": "DRAFT"
      }
    ],
    "total": 5
  }
}

### GET /api/acc/receiveds/{id}/allocation — 核销明细

业务说明：查看一笔收款核销到了哪些账单/charges。

请求示例：

GET /api/acc/receiveds/{id}/allocation

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "settlement": {
      "id": "...", "settlement_no": "RECV-202606-0001",
      "settled_amount": 1000.00, "status": "POSTED"
    },
    "lines": [
      {
        "invoice_id": "inv-1", "invoice_no": "CINV-202604-0001",
        "applied": 500.00,
        "charge_allocations": [
          {"charge_id": "ch-1", "amount": 250.00, "status": "SETTLED"},
          {"charge_id": "ch-2", "amount": 250.00, "status": "SETTLED"}
        ]
      }
    ]
  }
}

## 5.6 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 单笔收款核销 < 1s（核销 ≤ 20 张账单时） |
| 事务 | 整个核销链路单事务，失败全回滚（账单/charges/ledger 一致） |
| 幂等 | 请求带 idempotency-key 时，重复请求返回同一 settlement_id |
| 审计 | 每次核销都写 audit_events，便于反查 |

## 5.7 验收标准（GWT）

Given 客户 X 有 3 张未付账单 [A:300, B:500, C:700]，按日期升序
When  收款 1000 USD
Then  A 全付 (300)，B 全付 (500)，C 部分付 (200, 剩 500)；total_matched=3

Given 客户 X 无未付账单
When  收款 100 USD
Then  返回 400 "无未付账单"

Given 收款 200，账单 A.unpaid=100
When  核销
Then  A.paid+=100, A.status=PAID, 剩余 100 找下一张；若无则 unmatched_amount=100，写 audit_warning

Given 收款已审核
When  反审
Then  invoices.paid_amount 全部减回；charges.settlement_status 改回 UNSETTLED；bank.balance 减；写流水

## 5.8 埋点与数据需求

落 audit_events 的动作：

• audit_events: action=CREATE entity_type=receivable_settlements

• audit_events: action=SETTLE/PARTIAL_SETTLE entity_type=charges (每条核销 1 行)

• balance_ledger: 1 行 (type=IN)

• 埋点：FIFO 命中率 / 平均核销账单数 / 部分核销率

## 5.9 风险与边界情况

| 场景 | 行为 |
| --- | --- |
| 付款金额 > 全部未付总额 | unmatched_amount = 多余部分，落 customer_balance 预付 |
| 同一时刻 2 个收款核销同一账单 | 行锁 SELECT FOR UPDATE 保护 |
| 收款币种 ≠ 账单币种 | 版本 1 禁止，返回 400 |
| 银行账户 balance 不够减（不应发生） | 事务回滚 + 报警 |
| account_id 来自不同公司 | 校验 branch_id 一致 |

## 5.10 排期与里程碑

依赖：PR-2, PR-8（账单生成）

工时：半天（4h）：FIFO 核销 2h + 反审 1h + 前端 1h

目标 PR：PR-9

阶段：MVP / 阶段 1

# 6. PRD - B3 客户罚款 (CFine)

## 6.1 文档信息

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 作者 | Claude + xqt 后端组 |
| 日期 | 2026-06-08 |
| 审批 | 业务方 + 技术负责人 |
| 修订 | 初始版本 |
| 关联 PR | PR-16 |
| 对应 ACC 文件 | CFine.php (608 行) |
| 对应 xqt Controller | AccCustomerFinesController (扩展 64 → 210 行) |

## 6.2 背景与目标

业务诉求：

• 客户违约/异常情况下，财务开罚款单扣其余额或挂应收

• 当前 controller 是 CRUD 壳子，缺审核 + 联动 + 流水

量化 KPI：

• 罚款入账时间 1h → 5 分钟

• 罚款记录与 charges 一致率 100%

## 6.3 范围与假设

本期做：

✅ 完整审核流程（草稿 → 审核 → 二审）

✅ 审核通过自动 INSERT charges (code=FINE)

✅ 扣客户余额 + balance_ledger

✅ 反审反向回退

不做（防止范围蔓延）：

❌ 罚款标准自动判定（独立模块）

❌ 罚款短信通知

前提依赖：

• PR-2 已合，charge_items 已加 FINE 类型

• acc_fines 表已有审核字段

## 6.4 用户与场景

| 角色 | 场景 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 财务 | 记录罚款 | 录入金额+原因 → 待审 |
| 财务总监 | 审核 | 通过 → 自动扣客户余额 |

## 6.5 功能需求（API 详细）

### POST /api/acc/customer-fines — 新建罚款单

业务说明：默认 audit_status=UNAUDITED，不影响余额。

请求示例：

POST /api/acc/customer-fines
{
  "customer_id": "f9b188ed-...",
  "currency": "USD",
  "amount": 500.00,
  "reason": "客户未按时提货 3 次",
  "order_id": "optional-uuid"
}

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "id": "fine-uuid",
    "fine_no": "CFINE-202606-0001",
    "audit_status": "UNAUDITED",
    "amount": 500.00
  }
}

### POST /api/acc/customer-fines/{id}/audit-biz — 审核罚款 → 联动扣款

业务说明：审核通过后：① UPDATE acc_fines ② INSERT charges (FINE) ③ 扣 customer_balance ④ 写 balance_ledger ⑤ 写 audit_events

业务规则：

• 仅 UNAUDITED 可审

• 余额不足允许扣成负数（业务确认）

请求示例：

POST /api/acc/customer-fines/{id}/audit-biz

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "audited": true,
    "charge_id": "charge-uuid",
    "balance_before": 5000.00,
    "balance_after": 4500.00
  }
}

### POST /api/acc/customer-fines/{id}/undo-biz — 反审罚款

业务说明：撤回扣款：把 charge VOID，余额加回，audit_status 回到 UNAUDITED。

请求示例：

POST /api/acc/customer-fines/{id}/undo-biz

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "undone": true,
    "balance_after": 5000.00,
    "voided_charge_id": "charge-uuid"
  }
}

### POST /api/acc/customer-fines/{id}/verify — 二次审核（财务总监）

业务说明：金额 ≥ 1000 强制二审。

请求示例：

POST /api/acc/customer-fines/{id}/verify

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": { "verified": true }
}

### GET /api/acc/customer-fines/wait — 待审罚款列表

请求示例：

GET /api/acc/customer-fines/wait?page=1

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "data": [
      {"id":"...","fine_no":"CFINE-202606-0001","customer_name":"DOC-DEMO",
       "amount":500.00,"reason":"...","audit_status":"UNAUDITED"}
    ],
    "total": 5
  }
}

## 6.6 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | audit-biz 单笔 < 500ms |
| 事务 | 5 个 SQL 操作单事务，失败全回滚 |
| 权限 | 罚款 > 1000 强制二审 |
| 追溯 | audit_events + charges.charge_source_id 双重溯源 |

## 6.7 验收标准（GWT）

Given 罚款单 amount=500, status=UNAUDITED, 客户余额 5000
When  调 audit-biz
Then  status=AUDITED；charges 多一行 (FINE 500)；余额 4500；balance_ledger 多一行 (DEBIT 500)；audit_events 多 2 行

Given 罚款单 amount=1500
When  财务专员调 audit-biz
Then  返回 400 "金额 >= 1000 须先二审"

Given 罚款已审，客户余额 4500
When  反审
Then  charges 该行 settlement_status=VOID；余额回到 5000；balance_ledger 多一行 CREDIT 500

## 6.8 埋点与数据需求

落 audit_events 的动作：

• audit_events: AUDIT acc_fines

• audit_events: CREATE charges

• balance_ledger: DEBIT 1 行

• 埋点：罚款原因分布、月度罚款总额

## 6.9 风险与边界情况

| 场景 | 行为 |
| --- | --- |
| 余额扣成负数 | 允许但写 warning 日志，等下次充值或核销 |
| 客户已删除 | 校验失败，返回 404 |
| 同一原因 1 天内多次罚同一客户 | UI 提示重复，但允许（业务可能有合理性） |
| 二审被拒绝 | audit_status 回到 UNAUDITED，记录拒绝原因 |

## 6.10 排期与里程碑

依赖：PR-1, PR-2, PR-14

工时：~4h：audit-biz 1.5h + undo 1h + verify 0.5h + 前端 1h

目标 PR：PR-16

阶段：阶段 3

# 7. PRD - C2 资金转账（双账户联动）

## 7.1 文档信息

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 作者 | Claude + xqt 后端组 |
| 日期 | 2026-06-08 |
| 审批 | 业务方 + 技术负责人 |
| 修订 | 初始版本 |
| 关联 PR | PR-21 |
| 对应 ACC 文件 | Transfer.php (736 行) |
| 对应 xqt Controller | AccTransfersController (扩展 167 → 350 行) |

## 7.2 背景与目标

业务诉求：

• 公司账户之间互转：A 银行 → B 银行 / 人民币户 → USD 户

• 当前 controller 只有 CRUD，缺双账户联动 + 二审门槛

量化 KPI：

• 转账操作时间 15 分钟 → 1 分钟

• 账户余额准确率 100%

• 大额转账二审拦截率 > 95%

## 7.3 范围与假设

本期做：

✅ 同币种转账（A 账户 OUT, B 账户 IN）

✅ 审核 → 双 ledger 写入

✅ 金额 > 10w 强制二审

✅ 反审反向操作

不做（防止范围蔓延）：

❌ 跨币种转账（外汇）— 后续做

❌ 银行手续费计算

前提依赖：

• PR-2 已合，acc_transfers.verify_status 字段已加

• financial_accounts 余额字段已用

## 7.4 用户与场景

| 角色 | 场景 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 财务专员 | 日常转账 | 录入转出/转入账户+金额 → 待审 |
| 财务总监 | 大额转账审核 | > 10w 必须我亲自审 |

## 7.5 功能需求（API 详细）

### POST /api/acc/transfers — 新建转账

业务说明：草稿状态，不影响账户余额。

业务规则：

• from_account_id ≠ to_account_id

• 同币种（version 1）

• amount > 0

请求示例：

POST /api/acc/transfers
{
  "from_account_id": "bank-A-uuid",
  "to_account_id": "bank-B-uuid",
  "amount": 50000.00,
  "currency": "CNY",
  "reason": "资金调拨"
}

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "id": "transfer-uuid",
    "transfer_no": "TRF-202606-0001",
    "audit_status": "UNAUDITED",
    "verify_status": "PENDING"
  }
}

### POST /api/acc/transfers/{id}/audit-biz — 审核转账（双账户联动）

业务说明：通过后：A 账户余额 -amount + ledger OUT；B 账户余额 +amount + ledger IN。

业务规则：

• 金额 > 10w 强制要 verify_status=VERIFIED 才能审

• A 账户余额必须 >= amount

• 事务保证 ABCD 全部成功或全部回滚

请求示例：

POST /api/acc/transfers/{id}/audit-biz

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "audited": true,
    "from_balance": 100000.00,
    "to_balance": 150000.00,
    "ledger_out_id": "...",
    "ledger_in_id": "..."
  }
}

响应示例（失败）：

HTTP 400
{
  "ok": false,
  "error": "金额 50000 > 10w 阈值，须先二审",
  "errorCode": "BAD_REQUEST"
}

### POST /api/acc/transfers/{id}/verify — 二次审核

业务说明：> 10w 的转账走这个端点，仅财务总监权限。

请求示例：

POST /api/acc/transfers/{id}/verify

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": { "verified": true }
}

### POST /api/acc/transfers/{id}/undo-biz — 反审转账

业务说明：反向操作：A 账户加回，B 账户减回，写反向 ledger。

请求示例：

POST /api/acc/transfers/{id}/undo-biz

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "undone": true,
    "from_balance": 150000.00,
    "to_balance": 100000.00
  }
}

### GET /api/acc/transfers/wait — 待审转账

请求示例：

GET /api/acc/transfers/wait

响应示例（成功）：

{
  "ok": true,
  "data": {
    "data": [
      {"id":"...","transfer_no":"TRF-202606-0001",
       "from_account":"A","to_account":"B",
       "amount":50000,"verify_status":"PENDING"}
    ],
    "total": 3
  }
}

## 7.6 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | audit-biz < 800ms（含两次余额查询 + 两次 UPDATE + 两次 INSERT ledger） |
| 事务 | @Transactional + 行锁，并发安全 |
| 权限 | 金额 > 10w 强制二审；> 100w 还要总经理 verify |
| 防重提交 | idempotency-key 头部保护 |

## 7.7 验收标准（GWT）

Given A=150000，B=100000 的两个 CNY 账户；新建转账 50000
When  audit-biz
Then  A=100000，B=150000；balance_ledger 两行（OUT 50000 from A, IN 50000 to B）

Given 转账 amount=200000
When  audit-biz 但未二审
Then  返回 400 "须先二审"

Given A 账户余额 30000，转账 50000
When  audit-biz
Then  返回 400 "余额不足"

Given 转账已审，A=100000，B=150000
When  反审
Then  A=150000，B=100000，写两条反向 ledger

## 7.8 埋点与数据需求

落 audit_events 的动作：

• audit_events: AUDIT acc_transfers

• balance_ledger: 两行（OUT + IN）

• 埋点：账户对、月度转账金额、大额转账拦截率

## 7.9 风险与边界情况

| 场景 | 行为 |
| --- | --- |
| 两账户币种不一致 | 版本 1 禁止，返回 400 |
| A 账户被冻结 | 校验失败 |
| 并发同一账户多个转账 | 行锁排队 |
| 网络中断中途失败 | 事务回滚，余额保持转账前 |
| 事务持有时间过长 | 设置 30 秒超时 |

## 7.10 排期与里程碑

依赖：PR-2, PR-19

工时：~3h：双账户联动 1.5h + 二审门槛 0.5h + 反审 0.5h + 前端 0.5h

目标 PR：PR-21

阶段：阶段 4

# 其余 18 模块（精简 PRD）

上面 5 个 PRD 是完整 10 章模板的示例。其余 18 个模块结构相同，
本节给精简版（含背景 / API 表 / GWT 验收 / 工时），完整版按需展开。

每个模块的具体 JSON 输入/输出可照前 5 个模块的格式套用：
  - 业务说明 + 业务规则
  - 请求示例（浅蓝）+ 响应示例（浅绿）+ 错误示例（浅红）
  - GWT 验收 3-5 条
  - 风险 5 项

## A2. A2 应收明细 Charge（财务每日核心）

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | Charge.php 2244 行 |
| xqt Controller | AccChargesController |
| PR | PR-11 |
| 阶段 | 阶段 2 |
| 工时 | 10h |
| 端点数 | 11 |

### A2.5 API 列表

GET    /api/acc/charges                 列表

GET    /api/acc/charges/history         历史

POST   /api/acc/charges/append          追加

POST   /api/acc/charges/{id}/audit-biz  审核

POST   /api/acc/charges/{id}/void       作废 + 解关联账单

POST   /api/acc/charges/import          Excel 导入

POST   /api/acc/charges/import/preview  预览

GET    /api/acc/charges/export          导出

GET    /api/acc/charges/{id}/audit-history 流水

POST   /api/acc/charges/batch-audit     批审

GET    /api/acc/charges/residential     按地区聚合

### A2.7 验收（GWT 简版）

• 新建一笔 charge 后默认 PENDING；审核后变 AUDITED；可参与出账

• 已关联账单的 charge 不允许 void；要先解账单

• 导入 Excel 校验每行：customer / amount / currency 必填

## A3. A3 应付明细 Cost（同 A2 镜像）

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | Cost.php 2594 行 |
| xqt Controller | AccCostsController |
| PR | PR-11 |
| 阶段 | 阶段 2 |
| 工时 | 12h |
| 端点数 | 13 |

### A3.5 API 列表

GET    /api/acc/costs                   列表

GET    /api/acc/costs/history           历史

GET    /api/acc/costs/pre               预估

GET    /api/acc/costs/transit?type=Port 中港

GET    /api/acc/costs/transit?type=Airway 航空

POST   /api/acc/costs/append            追加

POST   /api/acc/costs/import            导入

POST   /api/acc/costs/{id}/audit-biz    审核

POST   /api/acc/costs/{id}/void         作废

GET    /api/acc/costs/service           按服务商汇总

GET    /api/acc/costs/export            导出

POST   /api/acc/costs/batch-audit       批审

GET    /api/acc/costs/{id}/audit-history 流水

### A3.7 验收（GWT 简版）

• cost 关联 partner_id（F1 字段）

• 预估成本 vs 实际成本，差异生成 audit_warning

• 中港/航空分别按 transit_type 过滤

## A6. A6 供应商付款 Pay

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | Pay.php 2063 行 |
| xqt Controller | AccPaymentsController |
| PR | PR-13 |
| 阶段 | MVP + 阶段 2 |
| 工时 | 5h |
| 端点数 | 8 |

### A6.5 API 列表

GET    /api/acc/payments              列表

GET    /api/acc/payments/wait         待审

POST   /api/acc/payments              新建付款

POST   /api/acc/payments/batch        批量付款

POST   /api/acc/payments/{id}/audit-biz 审核 + 银行出款

POST   /api/acc/payments/{id}/undo-biz 反审

POST   /api/acc/payments/{id}/verify  二审

GET    /api/acc/payments/export       导出

### A6.7 验收（GWT 简版）

• 同一币种 partner，FIFO 核销其未付账单

• 批量付款：一次 POST 多个 partner，事务包

• 银行账户余额必须够，不够返 400

## B1. B1 客户调账 CAdjust

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | CAdjust.php 551 行 |
| xqt Controller | AccCustomerAdjustsController |
| PR | PR-15 |
| 阶段 | 阶段 3 |
| 工时 | 4h |
| 端点数 | 6 |

### B1.5 API 列表

GET  /api/acc/customer-adjusts     列表

GET  /api/acc/customer-adjusts/wait 待审

POST /api/acc/customer-adjusts     新建

POST /api/acc/customer-adjusts/{id}/audit-biz 审核 + 联动

POST /api/acc/customer-adjusts/{id}/undo-biz  反审

POST /api/acc/customer-adjusts/{id}/verify    二审

### B1.7 验收（GWT 简版）

• direction=IN 加余额；OUT 扣余额

• 审核后生成 charges (code=ADJUST) + balance_ledger

• undo 反向操作所有副作用

## B2. B2 物流商调账 SAdjust

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | SAdjust.php 539 行 |
| xqt Controller | AccSupplierAdjustsController |
| PR | PR-15 |
| 阶段 | 阶段 3 |
| 工时 | 3h |
| 端点数 | 6 |

### B2.5 API 列表

同 B1，partner 维度 / charges.side=AP

### B2.7 验收（GWT 简版）

• 同 B1，差异：partner_id 代替 customer_id

## B4. B4 物流商罚款 SFine

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | SFine.php 557 行 |
| xqt Controller | AccSupplierFinesController |
| PR | PR-16 |
| 阶段 | 阶段 3 |
| 工时 | 4h |
| 端点数 | 5 |

### B4.5 API 列表

同 B3 + partner

### B4.7 验收（GWT 简版）

• 同 B3，差异：扣 partner 余额 / charges.side=AP

## B5. B5 客户返利 CSponsor

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | CSponsor.php 1276 行 |
| xqt Controller | AccCustomerRebatesController |
| PR | PR-17 |
| 阶段 | 阶段 3 |
| 工时 | 4h |
| 端点数 | 7 |

### B5.5 API 列表

GET  /api/acc/customer-rebates       列表

POST /api/acc/customer-rebates       新建（默认 OUT 退给客户）

POST /api/acc/customer-rebates/batch 批量

POST /api/acc/customer-rebates/{id}/audit-biz 审核 → 加客户余额

POST /api/acc/customer-rebates/{id}/undo-biz  反审

POST /api/acc/customer-rebates/{id}/verify    二审

GET  /api/acc/customer-rebates/export 导出

### B5.7 验收（GWT 简版）

• direction 默认 OUT（退给客户）

• charges (code=REBATE, amount 为负数视角)

• 批量返利：CSV 上传一次发给 N 个客户

## B6. B6 物流商返利 SSponsor

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | SSponsor.php 917 行 |
| xqt Controller | AccSupplierRebatesController |
| PR | PR-17 |
| 阶段 | 阶段 3 |
| 工时 | 4h |
| 端点数 | 6 |

### B6.5 API 列表

同 B5 + partner

### B6.7 验收（GWT 简版）

• 同 B5，partner 维度

## B7. B7 客户退款 CRefund

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | CRefund.php 1414 行 |
| xqt Controller | AccCustomerRefundsController |
| PR | PR-18 |
| 阶段 | 阶段 3 |
| 工时 | 5h |
| 端点数 | 8 |

### B7.5 API 列表

GET  /api/acc/customer-refunds      列表

GET  /api/acc/customer-refunds/wait 待审

POST /api/acc/customer-refunds      新建

POST /api/acc/customer-refunds/{id}/audit-biz 审核 + 银行出款

POST /api/acc/customer-refunds/{id}/undo-biz  反审

POST /api/acc/customer-refunds/{id}/verify    二审（>5w 强制）

POST /api/acc/customer-refunds/batch 批量

GET  /api/acc/customer-refunds/{id}/print 打印凭证

### B7.7 验收（GWT 简版）

• 退款方式：余额冲 / 银行出款 / 现金

• 审核：银行出款联动 financial_accounts.balance + ledger

• > 5w 强制二审

## B8. B8 物流商退款 SRefund

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | SRefund.php 1028 行 |
| xqt Controller | AccSupplierRefundsController |
| PR | PR-18 |
| 阶段 | 阶段 3 |
| 工时 | 5h |
| 端点数 | 7 |

### B8.5 API 列表

同 B7 + partner

### B8.7 验收（GWT 简版）

• 同 B7，partner 维度

## C1. C1 银行账户管理 Bank

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | Bank.php 1008 行 |
| xqt Controller | AccBanksController |
| PR | PR-20 |
| 阶段 | 阶段 4 |
| 工时 | 6h |
| 端点数 | 7 |

### C1.5 API 列表

GET    /api/acc/banks                列表

POST   /api/acc/banks                新增

PUT    /api/acc/banks/{id}           编辑

GET    /api/acc/banks/{id}/transactions 流水查询

GET    /api/acc/banks/{id}/reconcile 对账（上传银行流水比对）

POST   /api/acc/banks/{id}/snapshot  月末快照

POST   /api/acc/banks/{id}/adjust    手工调账（仅财务总监）

### C1.7 验收（GWT 简版）

• 对账：上传银行流水 CSV → 自动匹配 balance_ledger → 报告差异

• 月末快照：记录月底余额，方便审计追溯

• 手工调账：必须填原因，必走二审

## C3. C3 往来账户 Account

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | Account.php 438 行 |
| xqt Controller | AccAccountTransactionsController |
| PR | PR-19 |
| 阶段 | 阶段 4 |
| 工时 | 1h |
| 端点数 | 4 |

### C3.5 API 列表

GET    /api/acc/account-transactions      列表

POST   /api/acc/account-transactions      新增

PUT    /api/acc/account-transactions/{id} 编辑

DELETE /api/acc/account-transactions/{id} 软删

### C3.7 验收（GWT 简版）

• 简单 CRUD，无业务联动

• 注册到 TAB_TO_TABLE 即得审核能力

## C4. C4 资金借贷 Borrowing

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | Borrowing.php 2724 行 |
| xqt Controller | AccBorrowingsController |
| PR | PR-22 |
| 阶段 | 阶段 4 |
| 工时 | 12h |
| 端点数 | 10 |

### C4.5 API 列表

GET  /api/acc/borrowings              列表

POST /api/acc/borrowings              新建

POST /api/acc/borrowings/{id}/audit-biz 审核

POST /api/acc/borrowings/{id}/append  续借

POST /api/acc/borrowings/{id}/return  还款

POST /api/acc/borrowings/{id}/modify  改条款（须二审）

POST /api/acc/borrowings/{id}/cashier 出纳确认

POST /api/acc/borrowings/{id}/undo-cashier 撤销出纳

GET  /api/acc/borrowings/{id}/history 借贷历史

GET  /api/acc/borrowings/wait         待审

### C4.7 验收（GWT 简版）

• direction=IN 借入 / OUT 借出

• 还款：本金 + 利息分别录入

• 利息：定时任务每月计算并入 acc_borrowings.accrued_interest

## D1. D1 退件处理 Back

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | Back.php 949 行 |
| xqt Controller | AccReturnsController |
| PR | PR-24 |
| 阶段 | 阶段 5 |
| 工时 | 5h |
| 端点数 | 6 |

### D1.5 API 列表

GET  /api/acc/returns          列表

GET  /api/acc/returns/wait     待核

POST /api/acc/returns/{id}/audit-biz 审核 + 触发退款

POST /api/acc/returns/{id}/sure 确认退件入库

POST /api/acc/returns/{id}/handle 处理（确认退款金额）

POST /api/acc/returns/{id}/cancel 取消

### D1.7 验收（GWT 简版）

• 退件审核 → 触发 CRefund 流程

• 入库后才允许审核

## D2. D2 赔偿管理 Reparation

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | Reparation.php 736 行 |
| xqt Controller | AccReparationsController |
| PR | PR-25 |
| 阶段 | 阶段 5 |
| 工时 | 5h |
| 端点数 | 5 |

### D2.5 API 列表

POST /api/acc/reparations              申请

POST /api/acc/reparations/{id}/audit-biz 审核 → 生成 charge

POST /api/acc/reparations/{id}/undo-biz 反审

GET  /api/acc/reparations/wait         待核

GET  /api/acc/reparations/export       导出

### D2.7 验收（GWT 简版）

• direction=IN 客户赔我 / OUT 我赔客户

• 审核 → INSERT charges (code=REPARATION)

## D3. D3 利润查询 Profit

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | Profit.php 916 行 |
| xqt Controller | AccProfitsController |
| PR | PR-10 |
| 阶段 | MVP |
| 工时 | 1h |
| 端点数 | 5 |

### D3.5 API 列表

GET /api/acc/profits           利润查询

GET /api/acc/profits/undone    未完结快件

GET /api/acc/profits/low       低利润

GET /api/acc/profits/timeout   超期未结

GET /api/acc/profits/export    导出

### D3.7 验收（GWT 简版）

• 切到 v_acc_profits 视图

• 低利润：profit_margin_pct < 5 的快件

## E1. E1 工资发放 Wage

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | Wage.php 3150 行 |
| xqt Controller | AccWagesController |
| PR | PR-26 |
| 阶段 | 阶段 6 |
| 工时 | 25h |
| 端点数 | 11 |

### E1.5 API 列表

GET  /api/acc/wages                 列表

POST /api/acc/wages                 新建批次

POST /api/acc/wages/{id}/calc       自动计算

POST /api/acc/wages/{id}/audit-biz  审核

POST /api/acc/wages/{id}/verify     二审

POST /api/acc/wages/{id}/pay        银行出款

GET  /api/acc/wages/{id}/payslip    工资条 PDF

GET  /api/acc/wages/{id}/details    员工明细

POST /api/acc/wages/import          导入

GET  /api/acc/wages/export          导出

POST /api/acc/wages/{id}/undo-biz   反审

### E1.7 验收（GWT 简版）

• 计算：基本工资 + 奖金 + 五险一金 + 个税

• 银行出款联动 financial_accounts

• 工资条带 PDF 模板

## E2. E2 员工提成 Commission

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| ACC 文件 | Commission.php 1111 行 |
| xqt Controller | AccCommissionsController |
| PR | PR-27 |
| 阶段 | 阶段 6 |
| 工时 | 10h |
| 端点数 | 8 |

### E2.5 API 列表

GET  /api/acc/commissions               列表

POST /api/acc/commissions/calc          自动计算

POST /api/acc/commissions/{id}/audit-biz 审核

POST /api/acc/commissions/{id}/undo-biz 反审

GET  /api/acc/commissions/by-salesman   按业务员

GET  /api/acc/commissions/by-customer   按客户

POST /api/acc/commissions/{id}/post-to-wages 计入工资

GET  /api/acc/commissions/export        导出

### E2.7 验收（GWT 简版）

• 计算规则：按订单/客户/分公司维度

• post-to-wages：把提成写到 acc_wages.bonus 字段

# 附录 A：23 模块工时与依赖汇总

| # | 模块 | PR | 阶段 | 工时 | 端点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 应收款项目 | PR-5 | MVP | 4h | 3 |
| 2 | A2 应收明细 Charge | PR-11 | 阶段 2 | 10h | 11 |
| 3 | A3 应付明细 Cost | PR-11 | 阶段 2 | 12h | 13 |
| 4 | A4 客户账单 | PR-8 | MVP | 4h | 8 |
| 5 | A5 客户收款 | PR-9 | MVP | 4h | 6 |
| 6 | A6 供应商付款 | PR-13 | 阶段 2 | 5h | 8 |
| 7 | B1 客户调账 | PR-15 | 阶段 3 | 4h | 6 |
| 8 | B2 物流商调账 | PR-15 | 阶段 3 | 3h | 6 |
| 9 | B3 客户罚款 | PR-16 | 阶段 3 | 4h | 5 |
| 10 | B4 物流商罚款 | PR-16 | 阶段 3 | 4h | 5 |
| 11 | B5 客户返利 | PR-17 | 阶段 3 | 4h | 7 |
| 12 | B6 物流商返利 | PR-17 | 阶段 3 | 4h | 6 |
| 13 | B7 客户退款 | PR-18 | 阶段 3 | 5h | 8 |
| 14 | B8 物流商退款 | PR-18 | 阶段 3 | 5h | 7 |
| 15 | C1 银行账户 | PR-20 | 阶段 4 | 6h | 7 |
| 16 | C2 资金转账 | PR-21 | 阶段 4 | 3h | 5 |
| 17 | C3 往来账户 | PR-19 | 阶段 4 | 1h | 4 |
| 18 | C4 资金借贷 | PR-22 | 阶段 4 | 12h | 10 |
| 19 | D1 退件处理 | PR-24 | 阶段 5 | 5h | 6 |
| 20 | D2 赔偿管理 | PR-25 | 阶段 5 | 5h | 5 |
| 21 | D3 利润查询 | PR-10 | MVP | 1h | 5 |
| 22 | E1 工资发放 | PR-26 | 阶段 6 | 25h | 11 |
| 23 | E2 员工提成 | PR-27 | 阶段 6 | 10h | 8 |
|  | 合计 |  |  | ~140h + 共性 52h ≈ 192h | 160 端点 |

# 附录 B：阶段 1 (MVP) 完整 PRD 索引

阶段 1 (MVP) 涉及 5 个模块的完整 PRD 已在本文档 §1-5 详细展开。

| 模块 | 完整 PRD 位置 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| A1 应收款项目 | §1 | 4h |
| A4 客户账单 | §4 | 4h |
| A5 客户收款 | §5 | 4h |
| B3 客户罚款（示例） | §6 | 4h |
| C2 资金转账（示例） | §7 | 3h |

# 结语

本文档按 PRD 10 章模板，给出 23 模块完整设计 + 详细 JSON 输入输出（前 5 模块）。

开发同事可直接照 §1 / §4 / §5 / §6 / §7 的格式写代码；其余 18 模块按 "其余 18 模块" 节给的精简 PRD 类比补全。

如需任何模块展开完整 PRD（JSON 示例），按需求补充。