ACC 剩余 28 tab — 3 人 2 天 分工计划

生成日期：2026-05-26  ·  完成截止：2026-05-28 EOD

一、分工概览

| 工程师 | 主战域 | tab 数 | 难度评估 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程师 A | HR 人事 + 提成 | 9 | 1 个大型 + 7 个中小 | 14h (2 × 7h) |
| 工程师 B | 物流扩展 + 价格分区 | 9 | 1 个中大 + 8 个中小 | 13h (2 × 6.5h) |
| 工程师 C | 客户产品 + 系统杂项 | 10 | 2 个中大 + 8 个中小 | 14h (2 × 7h) |
| 合计 |  | 28 |  | ~41 人时 |

二、统一开发范式

基础设施已就绪，每个 tab 走相同的 10 步：

建 DB 表（如需）：写 db/migrations/0XX_xxx.sql + RLS + audit 列；docker compose 挂载

应用迁移：docker exec -i xqt-postgres psql -U xqt -d xqt_saas < db/migrations/0XX_xxx.sql

建 Controller：复制 AccCustomersController.java 改路径/SQL/project()

list 加 audit_status/audited_at/audit_name 三列；project() 暴露这三个字段

update 用 FieldGate；delete 加审核锁 + CascadeChecker.checkBeforeDelete()

汇率类（金额 + currency 字段）调 MoneySnapshotService.snapshot()

注册：AuditService.AUDITABLE_ENTITIES、FieldGate.init()、CascadeChecker.init()、AccAuditController.TAB_TO_TABLE

编译：./mvnw -DskipTests compile

重启后端，curl 跑 list/create/audit/undo 四步联通测试

把完成的 tab 在 docs/acc-tab-migration-plan.md §0 加进已完成清单

参考模板：apps/backend/src/main/java/com/xqt/saas/acc/AccCustomersController.java

前端无需改动（路径自动匹配 accTabs[].api，审核按钮共享）。

三、 HR 人事 + 提成（9 tab）

主战域：员工生命周期、薪酬、考勤、社保公积金、提成规则。employees 是最复杂的一个（ACC Employee.php 62KB）。

| Tab | 建议表名 | 复用？ | 估时 | 执行天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| employees | acc_employees | 新表 | 3.0h | Day 1 |
| attendances | acc_attendances | 新表 | 1.5h | Day 1 |
| wages | acc_wages | 新表（含 audit 流双签） | 2.0h | Day 1 |
| commission-rules | acc_commission_rules | 新表 | 1.5h | Day 2 |
| commissions | acc_commissions | 新表（含汇率快照） | 2.0h | Day 2 |
| socials | acc_socials | 新表 | 1.0h | Day 2 |
| social-persons | acc_social_persons | 新表（关联 socials） | 1.0h | Day 2 |
| funds | acc_funds | 新表（同 socials 结构） | 1.0h | Day 2 |
| fund-persons | acc_fund_persons | 新表（关联 funds） | 1.0h | Day 2 |

关键 join / 级联：

employees ↔ wages / attendances / commissions / social-persons / fund-persons —— 删员工前级联检查这 5 类

wages 涉及金额，需要 MoneySnapshotService.snapshot() 锁汇率

social-persons / fund-persons 是关联表，没有 FK 业务约束，简单 CRUD

commission-rules / commissions 见前端 accColumns: percent / amount / sales / profit

建表 SQL 草稿（acc_employees + acc_wages 关键字段）：

-- acc_employees: 关键字段
create table acc_employees (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  tenant_id uuid not null references tenants(id),
  emp_no text not null,
  name text not null,
  gender text check (gender in ('M','F')),
  mobile text,
  branch_id uuid references organizations(id),
  department_id uuid references organizations(id),
  position text,
  status text default 'ACTIVE' check (status in ('ACTIVE','LEFT','PROBATION')),
  entry_date date,
  -- + audit 四件套 + RLS
  unique (tenant_id, emp_no)
);

-- acc_wages
create table acc_wages (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  tenant_id uuid not null references tenants(id),
  employee_id uuid not null references acc_employees(id),
  the_month char(7) not null,  -- yyyy-MM
  basic numeric(14,2), bonus numeric(14,2), commission numeric(14,2),
  deduction numeric(14,2), total numeric(14,2),
  currency char(3) default 'CNY',
  -- + audit 四件套
  unique (tenant_id, employee_id, the_month)
);

四、 物流扩展 + 价格分区（9 tab）

主战域：配载 / 转运 / 港口 / 上门揽收 / 预报 / 轨迹 / 价格分区。其中 stowages 因为已经有 customer-api signed 版本（020 表已建），仅需新建 /api/acc/stowages 视图层。

| Tab | 建议表名 | 复用？ | 估时 | 执行天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stowages | stowages（已有，020） | ✅ 复用 | 1.5h | Day 1 |
| stowage-categories | stowage_categories（已有） | ✅ 复用 | 0.8h | Day 1 |
| ports | stowage_ports（已有，020） | ✅ 复用 | 0.8h | Day 1 |
| stowage-steps | acc_stowage_steps | 新表 | 1.0h | Day 1 |
| transits | acc_transits | 新表（含金额+汇率快照） | 2.0h | Day 1 |
| dispatches | acc_dispatches | 新表（上门揽收） | 2.0h | Day 2 |
| forecasts | acc_forecasts | 新表（预报包裹） | 1.5h | Day 2 |
| tracks | acc_track_items | 新表（字典 + tracking_events join） | 1.5h | Day 2 |
| zones | 聚合 rate_card_lines 视图 | ✅ 复用 | 1.5h | Day 2 |

注意：

stowages 已经有 /api/customer-api/stowages/sync 完整业务，新 /api/acc/stowages 是后台维护视图，复用 stowages 表的 status / category 等字段

transits 是物流转运段，需要 MoneySnapshotService（关税 + 成本）

zones 是 rate_card_lines.zone_code 的聚合，建议建 SQL VIEW 或直接在 controller 里聚合

tracks（轨迹项目）是 ACC 旧 Track_Item 表，作为字典维护"待收取/已签入/转仓中"等标签，运行时 tracking_events.raw_status 引用

五、 客户产品 + 系统杂项（10 tab）

主战域：客户细分（潜在客户、收件地址）、产品/品名、客户通知、第三方接口配置、定时任务、消息模板。products 是中大型（关联 rate_cards + services）。

| Tab | 建议表名 | 复用？ | 估时 | 执行天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| channel-accounts | acc_channel_accounts | 新表（FK channels + partners） | 1.5h | Day 1 |
| products | 复用 rate_cards + services | ✅ 复用 | 2.5h | Day 1 |
| product-items | acc_product_items | 新表 | 1.0h | Day 1 |
| sold-tos | 复用 addresses 或 acc_sold_tos | 混合 | 1.5h | Day 1 |
| potentials | acc_potentials | 新表 | 1.0h | Day 1 |
| notices | acc_notices | 新表（客户通知 + 已读/未读） | 1.5h | Day 2 |
| quick-orders | orders 视图 | ✅ 视图 | 1.0h | Day 2 |
| logistics-interfaces | acc_logistics_interfaces | 新表（第三方对接配置） | 1.5h | Day 2 |
| tasks | 复用 background_jobs 或 acc_scheduled_tasks | 混合 | 1.5h | Day 2 |
| templates | 复用 invoice_templates 或 acc_message_templates | 混合 | 1.0h | Day 2 |

注意：

products 关键 join：rate_cards + service_channel_links + services；前端列 name/code/channelName/supplierName/isOpen

quick-orders 是 orders 的简化视图（order_entry_type='QUICK_ORDER' 或全部 orders 简化展示），只读，无 audit

logistics-interfaces 是 ACC 旧版本里第三方物流插件的配置表（API Key / 启用状态），需要新表

tasks / templates 可优先复用现有 background_jobs / invoice_templates；不够再加新表

六、统一验收标准（每个 tab 必过）

工程师自测脚本（每个 tab 完成后跑）：

TOKEN=$(curl -s -X POST http://localhost:18103/api/auth/login -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"tenantCode":"xqt","username":"admin","password":"Admin@123456"}' \
  | python3 -c "import json,sys;print(json.load(sys.stdin)['data']['token'])")

TAB=<your-tab-name>

# 1) list
curl -s -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  "http://localhost:18103/api/acc/$TAB?page=1&pageSize=2" | python3 -m json.tool

# 2) create
NEW=$(curl -s -X POST -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' -d '{<your json>}' \
  "http://localhost:18103/api/acc/$TAB")
ID=$(echo "$NEW" | python3 -c "import json,sys;print(json.load(sys.stdin)['id'])")

# 3) audit
curl -s -X POST -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  "http://localhost:18103/api/acc/$TAB/$ID/audit-biz"

# 4) try update locked field — 应返回 BAD_REQUEST + 中文报错
curl -s -X PUT -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' -d '{<locked field>}' \
  "http://localhost:18103/api/acc/$TAB/$ID"

# 5) undo + delete
curl -s -X POST -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  "http://localhost:18103/api/acc/$TAB/$ID/undo-biz"
curl -s -X DELETE -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  "http://localhost:18103/api/acc/$TAB/$ID"

验收 checklist（每个 tab）：

list 返回带 auditStatus / auditedAt / auditName 三个字段

POST 创建成功并返回 id

POST {id}/audit-biz 把 audit_status 从 PENDING → AUDITED

审核后 PUT 改"锁定字段"，返回 BAD_REQUEST 含中文报错

审核后 DELETE，返回 BAD_REQUEST "请先反审"

POST {id}/undo-biz 把 audit_status 反回 UNAUDITED

反审后 DELETE 成功（或被级联拒，根据业务）

audit_events 表能查到 AUDIT + UNDO_AUDIT 两条事件

前端 /api/acc/{tab} 路径在 5173 proxy 下能正常访问（带 Bearer）

七、协作守则

每人在分支 feat/acc-{name}-{date} 上工作，每日 EOD 合并到 main

迁移文件号严格按序递增（026 / 027 / ...）：先在群里同步抢号，避免冲突

改框架文件（AuditService / FieldGate / CascadeChecker / AccAuditController）合并前互相 review，避免互相覆盖

每天结束前在 docs/acc-tab-migration-plan.md §0 把自己完成的 tab 加到清单

遇到模板覆盖不了的场景（多张表 / 复杂状态机）—— 找 lead 而不是自己发明

所有 SQL 错误信息保留 ACC 原中文（"客户已审核，字段不可修改: code；请先反审"）

八、详细时间表

| 时间 | A (HR) | B (物流) | C (客户产品) |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 上午 | employees | stowages + stowage-categories | channel-accounts + products |
| Day 1 下午 | attendances + wages | ports + stowage-steps + transits | product-items + sold-tos + potentials |
| Day 1 EOD | 3 tab 完成 | 5 tab 完成 | 5 tab 完成 |
| Day 2 上午 | commission-rules + commissions | dispatches + forecasts | notices + quick-orders + logistics-interfaces |
| Day 2 下午 | socials + social-persons + funds + fund-persons | tracks + zones | tasks + templates |
| Day 2 EOD | 9 tab 完成 | 9 tab 完成 | 10 tab 完成 |

九、本地环境启动命令

cd /Users/chaowang/新航线/xqt-saas

# Docker
open -a Docker
docker compose -f infra/docker-compose.yml up -d

# 后端
cd apps/backend && env -u DEBUG \
  API_PORT=18103 \
  SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://localhost:15432/xqt_saas \
  SPRING_DATASOURCE_USERNAME=xqt SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=xqt_dev_password \
  REDIS_HOST=localhost REDIS_PORT=6379 \
  JWT_SECRET=local-dev-secret-not-for-production-do-not-use \
  TENANT_DEFAULT_CODE=xqt \
  nohup ./mvnw -q spring-boot:run > /tmp/xqt-backend.log 2>&1 &

# 前端
cd ../.. && WEB_PORT=5173 SPRING_API_PORT=18103 \
  nohup npm run dev > /tmp/xqt-web.log 2>&1 &

# 验证
curl -s http://localhost:18103/api/health
# 浏览器：http://localhost:5173    账号：xqt / admin / Admin@123456